| Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 | ……………………………………..... kódszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: 21024-1/2011. A 2011. szeptember 08-ai testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Aláíró |
| --- | --- | --- |
|  | Ellenőrizte: | ………..…… (Jegyző/aljegyző kézjegye) |
|  | Megtárgyalja: | Valamennyi Bizottság |

Beszámoló

Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 4/2011 (II.24.) számú rendeletében elfogadta a város 2011. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. június 30-ig hitelmentesen gazdálkodott, a költségvetésben betervezett hitel felvételére még nem került sor. A város a bankszámláján 500.000/eFt tartós betéttel rendelkezik.

I. Bevételek

A működési bevételként tervezett módosított 5.378.356/eFt előirányzattal szemben 2.745.704/eFt teljesült félévig, mely 51 %-ot jelent.

A felhalmozási bevételek 3.643.591/eFt módosított előirányzatával szemben 1.081.427/eFt teljesült, mely 29,7%.

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei (1/a.-1/b. sz. mellékletek)

A saját bevételek önálló intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 52,7 %-ra, míg a részben önálló intézmények esetén 54,2 %-ra teljesültek.

A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a 2010. évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti.

2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet)

2011. I. félévében az építményadó bevétel 47,5 %-os, a helyi iparűzési adóbevétel 47,01 %-os, a gépjárműadó 48,54 %-os, az idegenforgalmi adó 34,45 %-os mértékben teljesült. Ez összességében a helyi adóbevételek 43,99 %-os teljesülését jelenti, ami a féléves időszakot tekintve kedvezőnek mondható.

Az idegenforgalmi adóban tapasztalható elmaradás a vendégéjszakák számának csökkenésével, valamint a szállodák gazdasági válság kapcsán kialakult likviditási gondjaival magyarázható. A szállodai szolgáltatást nyújtó adózók a napi szintű likviditási problémáik megoldásaként a beszedett idegenforgalmi adóból történő finanszírozást választják, ezzel nagymértékű adóhátralékot halmoznak fel. Tovább növelik az idegenforgalmi adóban tapasztalható bevételkiesést a felszámolási eljárás alá került, szállodai szolgáltatást nyújtó cégek. Az idegenforgalom szezonális jellegét is figyelembe véve, a bevétel korábbi időszaktól való elmaradása nem jelentős mértékű.

Összességében a helyi adóbevételek az elvárható szinten alakultak.

3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (3-4. sz. mellékletek)

Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest 66,7 %-ra teljesültek. A saját bevételek tervezett összegéhez képest két intézmény vonatkozásában látszik az időarányosnál alacsonyabb teljesítés. A Bocskai István Szakképző Iskola bevételei közül a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó bevételek nagy része (termékértékesítés bevétele, gázolaj jövedéki adója, földalapú támogatás) a második félévben fog realizálódni.  A Városi Televízió 2011. évre tervezett reklámbevételei szintén az év második felében várhatóak.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:		  4.199/eFt

- Segélyek visszafizetése:			     563/eFt

- Vendégkönyv bevétele:    			     125/eFt

- Kamatbevétel:  					16.360/eFt

- Továbbszámlázott szolgáltatások:		  6.044/eFt

- Dolgozói lakáskölcsön megtérülése:		     986/eFt

- ÁFA visszatérülés:				  6.363/eFt

- Kaució:						  2.400/eFt

Az átvett pénzeszközökre tervezett 2.641.369/eFt-ból 950.102/eFt realizálódott.

Előző évi visszatérülés 89.006/eFt, mely a 2010. évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt.

Az intézményektől elvont 2010. évi pénzmaradvány csaknem 39.459/eFt, melynek nagy része a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások nagy része járulékmentesen történt. Elvonásra került továbbá 1.342/eFt a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi támogatásából.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a hazai és uniós pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A pályázatok jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemtervének megfelelően történnek a támogatások utalása. A többi nyertes projekt előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő.

A József A. utca rekonstrukciója és a Hőgyes Endre Gimnázium felújítása 2010. évben befejeződött. Az utolsó számlák állam általi kiegyenlítése 2011. évre húzódott a szállítói finanszírozás miatt. Ezen összegek a kiadási táblák megfelelő sorain is szerepelnek.

A TISZK részére a pályázat előfinanszírozására 30.000/eFt-ot biztosítottunk 2010. évben, amely a pályázat elszámolását követően 2011-ben visszafizetésre került.

A Víziközmű Társulat által felvett hitel összeg 255.649/eFt volt a tervezett 240.000/eFt-tal szemben szemben. A felvett hitel az önkormányzat részére átutalásra került, melynek lejárati ideje: 2015. július 31.

4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet)

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is.

5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

Ingatlan értékesítés:

Eredeti előirányzat: 30.150/eFt

Teljesítés: 8/eFt

- A hirdetések a helyben szokásos módon és a sajtóban többszöri alkalommal kerültek meghirdetésre. A jelentkezési határidőig érvényes pályázat nem érkezett be. Az árverés vezetője az árverést eredménytelennek nyilvánította.

Az ingatlanok bruttó eladási árai magasak. Egyes ingatlanok, mint pld. Galyatető, Madách I. u. 15. nem keresettek. A pénzügyi és gazdasági válság óta az ingatlanok árai csökkenő tendenciát mutatnak, hitelt sem a vállalkozók sem családok nem képesek igényelni megfelelő kondíciók mellett.

Ingatlan bérbeadás:

Eredeti előirányzat: 5.500/eFt

Teljesítés: 4.108/eFt

- Tervezettnek megfelelő, vannak olyan bérleti szerződések, ahol a bérlő két részletben fizeti meg a bérleti díjat és annak határideje a második félévre esik.

Szántó bérleti díj:

Eredeti előirányzat: 480/eFt

Teljesítés: 141/eFt

A közterület-használati díj mértéke (90,8 %) igen kedvezően alakult, hiszen a bevétel magasabb az I. félévben elvárható mértéktől. Az elkövetkezendő időszakra továbbra is javasoljuk az esetlegesen keletkező többletbevétel vagy a bevétel egy bizonyos százalékának a közterület felújításra, karbantartásra történő felhasználását.

II. Kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek)

Az önálló intézmények kiadásai 41,7 %-ra teljesült, mely időarányos. A részben önálló intézmények 47,7 %-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű.

Az önállóan gazdálkodó intézményeknél az arányt torzítja a Bárdos Lajos Általános Iskolánál és a Szép Ernő Középiskolai Kollégiumnál a pályázati költség megjelenése, mely több százmillió forintot jelent mindkét intézménynél. Ez a bevételek között is megjelent.

2. Önkormányzati feladatok ( 8. sz. melléklet)

A feladatok teljesülése 44,7 %-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest jelentősen eltérnének.

3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet)

A teljesítés összesen 37,64 %-os, a legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátás.

A parkfenntartás feladat ellátása folyamatosan történik a Városgazdálkodási Zrt-vel kötött megállapodás alapján a teljesítés 38%.

A szökőkutak üzemeltetése és egyéb áramdíj feladatokon a teljesítés elmarad a szokásostól, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltatók számlázásához igazodik.

A belterületi utak fenntartása feladaton a munkálatok a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folynak. Az útburkolati jelek festése teljes egészében elkészült, az utak menti kaszálás, közúti jelzőtáblák karbantartása szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel. A számla benyújtása illetve a pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben történik.

A kommunális szippantott szennyvíz feladaton a teljesítés rendkívül alulmaradt a tervezetthez képest, melynek oka, hogy a szennyvíz beruházás befejezését követően a lakosság nagy számban rákötött a hálózatra, és nem veszi igénybe ezen szolgáltatást. A közszolgáltatási szerződés e tevékenység folytatására vonatkozóan 2011. június 30-án lejárt.

Szemétszállítás többletköltsége, a komplex valamint az inert hulladéklerakó telep üzemeltetésére feladatokhoz kapcsolódóan a szükséges megállapodások a Városgazdálkodási Zrt-vel megkötésre kerültek. A feladatok ellátására támogatást nyújt az Önkormányzat, melynek lehívása negyedévente történik, a félév zárását követően kifizetésre került a II. negyedéves számla is, így a teljesítés időarányos.

A szúnyoggyérítés feladaton a teljesítés 41%-os, a feladat ellátásához a Városgazdálkodási Zrt. részére előleg került biztosítására, az irtások május-augusztus hónapokban történnek.

A Szent István park őrzése, harangház őrzése feladatokon a teljesítés 0%. A feladat ellátása július-augusztus hónapban történik, így a pénzügyi teljesítés csak a második félévben esedékes.

A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton szolgáltató a veszteségtérítésre vonatkozó számláját 2011. év elején állította ki, mely tétel a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel az idei költségvetésben. 2011. június 2-án normatív támogatás iránti kérelem került benyújtásra, melynek elbírálásáról nem áll rendelkezésünkre információ. A központi normatíva jóváhagyását követően kerülhet kifizetésre az idei évi önkormányzati támogatási rész.

A karácsonyi díszvilágítás feladat teljesítése áthúzódó szolgáltatás, így pénzügyi teljesítése mindig a következő évben realizálódik. 2011. évben az elmúlt év költségeinek teljesítése történt meg.

A játszóterek karbantartása feladaton 0%-os a teljesítés, a feladat ellátása folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítése csak a III. illetve IV. negyedévben realizálódik.

Az allergén növények kaszálása, a hulladéklerakók fenntartása, öntözőrendszer javítása, szökőkutak karbantartása, feladatokon a teljesítés csak 0 %, azért mert a pénzügyi teljesítése csak a III. illetve IV. negyedévben realizálódik.

A harangház festésére a felújítások elvégzését követően kerül sor, így ennek pénzügyi teljesítése csak a III. illetve IV. negyedévben realizálódik.

Az utcabútorok javítása, karbantartása a szakbizottság döntésének megfelelően készült el, pénzügyi teljesítése az év második felében esedékes.

Az utcanév táblák pótlása feladaton 100 db tábla kerül kihelyezésre a köztereken szeptember-október hónapokban, így a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben esedékes.

A játszóterek kötelező felülvizsgálata feladaton a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a második félévben készül el a szakértői vélemény, így pénzügyi teljesítés az év végéig esedékes.

A közúthálózat felülvizsgálat, geodéziai bemérés feladaton az előzetes egyeztetések megtörténtek, a vállalkozó személyére vonatkozó ajánlatkérés a III. negyedévben kerül kiírásra, ezért a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben várható.

A Bihari u. lévő domb szabadidős használatra való alkalmassá tétele feladaton a teljesítés 0% a rekultivációs terveket készítő céget megkerestük, ahol az illetékes tervező elfoglaltságaira hivatkozva azt az ígéretet adta, hogy az ősz folyamán keresni fogja Hivatalunkat ez ügyben és segítségünkre lesz.

4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet)

Az egészségügyi és szociális területet érintő költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek.

A polgármester, jegyző és szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző ellátások 85%-ánál időarányos felhasználás történt.

Bizonyos feladatok teljesítése azonban a támogatás jellegéből adódóan ezen félévben sem időarányos, például a kiskorúak térítési díj átvállalása és tankönyv támogatása, mely ellátások megállapítása jelenleg van folyamatban és szeptember illetve október hónapban történnek az átutalások a jogosultak részére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás azért nem jelentkezik, mivel a jogosultak részére a kifizetés augusztus és november hónapban történik.

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása esetében a módosított előirányzat már csak 3.000/eFt, mivel innen csoportosítottunk át 3.000/eFt-ot nyári gyermekétkeztetés támogatására. Véleményem szerint a fennmaradó összeg elegendő lesz az év hátralevő részében támogatási igények kielégítésére.

A közfoglalkoztatás soron a rövid távú közfoglalkoztatás esetében körülbelül 1.500/eFt, míg a hosszú távú közfoglalkoztatás felhasználása 1.200/eFt körül mozog. Az előirányzat módosítás a III. negyedévben fog megtörténni.

A gazdasági válság eredményeként a városunkban is megemelkedett a munkanélküliek és az Egészségügyi, Szociális Csoport ügyfeleinek száma, akik a szociális ellátó rendszerbe bekerültek. A bérpótló juttatás, rendszeres szociális segélyre jogosult személyek – még nagyobb számban történő - foglalkoztatása nehézségekbe ütközik. A bérpótló juttatásban részesülő személyek száma februárban 436 fő, míg júniusban 307 fő volt. A munkaszervezést leginkább az nehezíti, hogy a törvény szerint csak 2-4 hónapos munkaszerződések köthetők.

5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet)

Panellakások fűtéskorszerűsítésére tervezett előirányzatból felhasználás még nem történt, mivel az elmúlt évben is az év második felében érkeztek pályázatok.

A képviselő-testület 5.000/eFt támogatást nyújtott a Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére, mely összeg a korábbi évek gyakorlatának megfelelő ütemezésben került átutalásra.

A Rendőrséggel a támogatási szerződés aláírásra került, teljesítés a II. félévben várható.

A Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére a költségvetésben utánpótlás-nevelési feladatok ellátására 4.000/eFt került tervezésre, mely összeget az egyesület részére biztosítottuk.

6. Tartalékok felhasználása (12. sz. melléklet)

Kultúra, sport

2011. első félévében városunk kulturális és sport programkínálata igen színes volt. A rendezvények szervezésének fontosságát indokolja a város turisztikai jellege és a helyi lakossági igény.

Hagyományőrző kulturális és sportesemények, valamint új programok lebonyolítására is sor került.

A tavaszi időszakban a rendezvényeink java részének helyszíne a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár, nyáron a Szabadtéri Színpad. A fesztiválokon, zenés-táncos rendezvényeken nemcsak a helyi, hanem a városunkban pihenő hazai és külföldi vendégek is tartalmasan szórakozhatnak.

Egész évben lehetőség van képzőművészeti-, fotó kiállítások, irodalmi esték, valamint egyéb színes programok látogatására.

Minden évben kiemelt feladat a nemzeti és városi ünnepeink méltó megemlékezésének szervezése és lebonyolítása.

A kulturális rendezvények szervezését, lebonyolítását az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda közreműködésével a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár végzi.

A szabadidő hasznos eltöltését az intézmény több „szakkör” működésével biztosítja az érdeklődők számára.

A nemzeti ünnepeinken „szabadidősport jellegű” kispályás labdarugó tornák, tenisz-, asztalitenisz versenyek lebonyolítására került sor. Megrendeztük a Gyermeknapi focitornát is.

Az érdeklődők számára folyamatos elfoglaltságot jelent többfordulós asztalitenisz csapatbajnokság, és a szabadtéri kispályás labdarugó bajnokság.

Kulturális és Sport Alap részbeni felhasználása

A 17.000/eFt-os Kulturális és Sport Alap költségvetési keretből április hónapban felosztásra került 15.300/eFt. A szakmai bizottság 38 kultúrára, 30 versenysportra, 18 sport utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bírált el. A bizottság a pályázatokat előre meghatározott szempontrendszer szerint értékelte és támogatta. Kiemelten kezelte a város jelentősebb kulturális és sport programjainak megvalósulására benyújtott pályázatokat, valamint a városban eredményesen működő sportegyesületek pályázatait.

##### A Szabadidősport keretből az első félévben az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 450/eFt összeggel támogatta a város lakosai számára a szabadidősport rendezvények szervezését. Megrendezésre került a futsal városi bajnokság, a városi asztalitenisz csapatbajnokság első félévi fordulói, a szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi fordulói, ünnepi asztalitenisz és kispályás labdarúgó tornák, Nordic Walking foglalkozások, Gyermeknapi foci, stb.

Ebből a keretből került sor a programok szervezésében résztvevő sportaktívák, szakágfelelősök versenybírói, szervezői és játékvezetői díjainak finanszírozására.

A Diáksport keretből a diáksport programok (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, atlétika) megrendezésének költségeire a bizottság március 28-i ülésén 590/eFt összeget hagyott jóvá. Ebből kerültek kifizetésre a diákolimpiai versenyek szervezői, játékvezetői, versenybírói, pálya-előkészítési díjai.

A „Jó tanuló, jó sportoló tanulók" jutalmazását a bizottság 150/eFt-tal támogatta.

Biztosítottuk a város általános- és középfokú oktatási intézményei tanulói részére a városi bajnokságokat követő megyei, területi és országos diákolimpiai versenyeken való részvétel költségeit 560/eFt összegben.

Az oktatási intézmények tanulói létszámát figyelembe véve, a diáksporttal kapcsolatos feladataik ellátására 1.480/eFt került felosztásra.

A célkereten még rendelkezésére álló összeg az év hátralévő részében megrendezésre kerülő versenyek szervezésére, az iskolák sport tevékenységének eredményessége alapján kerül felhasználásra.

A Közművelődési célkeret egy részét a nemzeti és városi ünnepeink színvonalas megrendezésének esetleges többlet költségére használjuk.

Több, kultúrával kapcsolatos tevékenység részesült támogatásban a célkeretből 920/eFt összegben.

A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló 7.000/eFt-ból, a bizottság az első félévben 2.900/eFt támogatást nyújtott kulturális programok szervezési, rendezési költségeire (Folk Hétvége, Dixieland Napok, Bioétel- és Borfesztivál, a Trianon Békeszerződés 91. évfordulójáról megemlékezés stb.)

A XI. Aquapark futóverseny rendezési költségeihez ebből a keretből 500/eFt-ot biztosítunk.

Közoktatás

A város 2011. évi költségvetésében tervezett költségvetési előirányzatok az első félévben fedezték az oktatási-nevelési intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását.

Az Oktatáspolitikai célkeretből kerül sor az oktatással kapcsolatos kiadványok, folyóiratok beszerzésére. Biztosítjuk a szakmai előadásokon, értekezleteken, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi költségeket. Ebben az évben a Gönczy Pál Kéttannyelvű-, a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában, a Bocskai István Szakképző Iskolában, az Egyesített Óvodai intézményben került sor magasabb vezetői pályázat kiírására. Az oktatási-nevelési intézmények vezetői pályázatainak véleményezését 400/eFt összegben finanszírozta a bizottság.

A Pedagógusok Arcképvázlata kiadvány nyomdai költségét 50/eFt-tal, valamint az arany, gyémánt, vas diplomás pedagógusok megajándékozását szintén 50/eFt támogatta a bizottság.

A Tehetséggondozás, Ifjúságpolitikai célkeretek nagy részének felhasználásával 2011. szeptember 2-án ünnepélyes keretek között biztosítjuk a jutalmat azon tanulók, illetve felkészítő tanáraik részére, akik a 2010/2011-es tanévben tanulmányi versenyeken eredményesen szerepeltek.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a jutalmak mértékét szabályzatban rögzített elvek szerint határozta meg.

Címpótlékok

Az oktatási, közművelődési intézményekben a címpótlékok (főtanácsos, tanácsos, munkatárs, főmunkatárs) adományozását minden évben támogatja a szakmai bizottság. A pótlékokra fordítható támogatást kialakított szempont rendszer szerint ítélik oda. A támogatások forrása a város mindenkori éves költségvetésében biztosított összeg, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

Intézmények eszközbeszerzése

A 2011. évi városi költségvetésben 5.000/eFt állt rendelkezésre a városban működő oktatási, nevelési intézmények eszközbeszerzésére. Az intézmények közötti felosztásra az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint az igazgatói munkaközösség tett javaslatot a képviselő-testület felé. Az intézmények részére jóváhagyott, az eszközbeszerzésre fordítható összegek átutalásra kerültek, melyből a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő taneszközöket vásárolják meg.

Turisztikai célkeret

A felhasználás 3.676/eFt (36,93 %), melyből az alábbiakat finanszíroztuk:

- Turisztikai rendezvények támogatása /Grillétel- és sörfesztivál, Rock Cafe majális/

- Szakmai- és civil szervezetek nem működési jellegű támogatása /Bárdos Kórus, Hajdúszoboszlón rendezett Nőgyógyászati Konferencia, Mátyás Király Gyógyszálloda, HFVE honlap, Szoboszlói Színes/

- Programkoordinációs Bizottság támogatása

- Nemzetközi kapcsolatok ápolása /Rév - Románia, Késmárk – Szlovákia, Lanskroun – Cseh ország/

- Reklám, ajándék

- Magyar Fürdővárosok Szövetsége tagdíj

- Könyvek, szaklapok, nyomtatványok

- 500/eFt-ot a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kapott nyári rendezvények szervezésére

A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel.

Városmarketing keret

A forgalom 6.341/eFt (26,42%), melyből az alábbiakat finanszíroztuk:

- Külföldi marketing kampány, kiemelten a müncheni vásárhoz kapcsolódó járulékos költségek, melyen megjelenésünket a Tuba Tanya gasztronómiai kínálata is erősítette és melyre önkormányzati delegáció is kiutazott.

- Az első félévi kiállítások regisztrációja zömében még a 2010-es évet terhelte így az első félévben a költségvetésünkből a felmerült járulékos költségeket finanszíroztuk.

Szociális terület

Városunkban a lakossági tüdőszűrés sikeresen lezajlott, a lakosságból 7051 fő jelent meg. A 40 év alatti lakosok szűrése ingyenesen megtörtént (2341 fő) az erre elkülönített összeg 98 %-át felhasználtuk. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Hajdú-Bihar Megye területén 2011. május 06-án kötelező tüdőszűrést rendelt el, mivel 2010-ben az új TBC-s megbetegedések száma meghaladta a 25 ezrelékes határt. Az összeg teljes egészében felhasználásra került. A kötelező szűrést 2012. május 01-ig kell végrehajtani.

Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a bizottsági keretének - a vizsgált időszakban – egy harmadát felhasználta az elmúlt évekhez hasonló feladatokra.  A július 29-ei állapot szerint 1.470/eFt-ot szavazott meg a bizottság a szervezeteknek, intézményeknek eszközvásárlásra, programok, és rendezvények előkészítésére, lebonyolítására. Ezen összeg átutalása a beszámolóban még nem realizálódik.

A Városfejlesztési, Műszaki Bizottság hatáskörébe utalt közterületek fenntartási, karbantartási rendkívüli költségei feladaton a felhasználás a bizottság döntésének megfelelően alakul.

A Városfejlesztési, Műszaki Bizottság hatáskörébe utalt intézmény-felújítás, karbantartás feladaton a keretfelhasználás a bizottság döntésének és a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően történik.

A Mezőgazdasági Bizottság hatáskörébe utalt külterületi illegális lerakók felszámolása feladaton (sajnos) folyamatosan történik a munkavégzés Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel kötött szerződés alapján. Az első félévben 340 db 120 literes hulladékgyűjtő zsák illegális hulladék került elszállításra a külterületről illetve több állati tetem és egyéb hulladék (pl.: mosdókagyló, autógumi, stb.). Sajnálatos módon a korábban felszámolt hulladéklerakók helyére újból szállítanak illegálisan hulladékot illetve új lerakók is fellelhetők. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. évben várható.

7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet)

A 2011. évben eltervezett nagyobb beruházások megvalósulása az önkormányzat aktuális beruházási programjában és ütemtervében foglaltaknak, valamint döntően a nyertes pályázatok támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően történt. Ugyanakkor változatlanul fontos szempont, hogy a költségvetési rendeletünkben megfogalmazott elvárásokat is teljesítsük, vagyis a kifizetések lehetőleg az év második felére essenek. Általánosságban elmondható, hogy a 2009. évi egy- és kétfordulós hazai pályázatok egy része áthúzódó beruházásként 2011. évben is folytatódnak. A beruházások közül részletesen csak azon néhány az iroda hatáskörébe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest.

A szennyvízcsatorna utólagos rákötések beruházása feladaton az elmúlt év végéig megkötötte a lakosság a lakástakarék-pénztári szerződéseket, a Közüzemi Kft-vel kötött megállapodás alapján összesen 128 db bekötés kiépítése történik meg, melynek véghatárideje 2011. október 31.

A fásítás tervezetten - a beruházási programnak és ütemtervnek megfelelően - az utolsó negyedévben történik, így pénzügyi teljesítése csak ezt követően lehetséges.

A Gábor Áron utcai rekonstrukció, útépítés I ütem + elektromos hálózat kiváltás feladaton jogerős építési és létesítési engedélyek birtokában, - tekintettel a helyi rendelet időkorlátaira is – eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szeptember 01-től indul a kivitelezés. A fejlesztés megvalósításának tervezett véghatárideje 2011. december 15. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás és terület függvényében ebben az évben az útburkolat kiépítése, szélesítése és megerősítése történik meg a Szent Erzsébet utcáig, egyoldali merőleges parkoló (76 db) és egyoldali járda valamint az út és parkolók csapadékvíz elvezetésének kiépítésével. A 0,4 kV valamit a 22 kV-os vezetékek kiváltása, átépítése a teljes szakaszon, vagyis a Pávai Vajna Ferenc utcáig meg fog történni.

A csapadékvíz, belvízépítés és felújítás feladatokon a képviselő-testület április végi ülésén döntött az elvégzendő munkálatokról, melyet követően megindult a tervezés azon szakaszok vonatkozásában, melyek nem rendelkeznek vízjogi létesítési engedéllyel. Az engedély nélkül vagy vízjogi engedéllyel végezhető munkálatokat folyamatosan végzi a cég, teljesítési véghatárideje 2012. június 30. így pénzügyi teljesítése a második félévben és áthúzódó beruházásként 2012-ben realizálódik.

Utcabútor feladaton a testület döntésének megfelelően megtörtént a beszerzés, kihelyezésük június-július-augusztus hónapokban, melynek pénzügyi teljesítése így csak a második félévben realizálódik.

Gyalogátkelőhelyek feladaton a testület döntésének megfelelően a Rákóczi – Keleti utcai csomópontban épül új gyalogátkelőhely. Az idei útépítések, útfelújítások közbeszerzési eljárás részeként – egybeszámítási kötelezettség miatt – került megpályáztatásra, így kivitelezése az eljárás nyertesével megkötendő vállalkozási szerződés alapján szeptember 01. - december 15. között történik meg. Ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés leghamarabb az utolsó negyedévben esedékes.

A Városi Bölcsőde fejlesztése projekthez kapcsolódó kivitelezési munkálatok június hónapban megkezdődtek, a műszaki átadás az ősz folyamán várható. Szeptember, október hónapokban kerül sor a szükséges eszközök beszerzésére, ezt követően realizálódnak a kifizetések és beadásra kerül a záró kifizetési kérelem.

Közvilágítás bővítés feladaton a testület által elfogadott helyszíneken megkezdődtek a ajánlatkéréshez szükséges előkészítési munkálatok, melyek megvalósítása a jóváhagyott határidőig megtörténik, így pénzügyi teljesítés várhatóan az utolsó negyedévben esedékes.

A mobil WC telepítése a Szilfákalja útra feladaton a WC végül a legideálisabbnak ítélt helyszínre, a Jókai soron telepítésre került a nyár folyamán, így pénzügyi teljesítése csak a III. negyedévben realizálódik.

Útépítés feladaton a testület által jóváhagyott utcák – Százados, Földesi, Rácz Farkas utcák – kiépítése történik meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, szerződéskötés szeptember 01-re tervezett. A kivitelezési munkálatok a közbeszerzési eljárásban meghatározott időintervallumban, szeptember 01-december 15. közötti időszakban valósulnak meg. Ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés leghamarabb az utolsó negyedévben esedékes.

Kerékpárfogalmi hálózat fejlesztése feladaton a képviselő-testület a város teljes területére vonatkozó projektterv elkészítését határozta meg, mely az Operatív Programok keretében kiírt pályázati lehetőség alapjául szolgálhat. Az előzetes terv elkészült a nyár folyamán, a testület jóváhagyását követően véglegesíthető, így pénzügyi teljesítése leghamarabb a III-IV. negyedévben esedékes.

8. Felújítások feldatatonként (14. sz. melléklet)

A Hőgyes Endre Gimnázium felújítása feladaton a pályázathoz kapcsolódóan két részre bontva ez évben érkezett meg a tavaly lekért támogatás. A támogatás tartalmazott közvetlen illetve szállítói finanszírozású részt is, ezen a táblán jelenik meg a szállító részére a támogató által átutalt pénz.

Útszőnyegezés feladaton a testület által jóváhagyott utcák felújítása történik meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, szerződéskötés szeptember 01-re tervezett. A kivitelezési munkálatok a közbeszerzési eljárásban meghatározott időintervallumban, szeptember 01. - december 15. közötti időszakban valósulnak meg. Ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés leghamarabb az utolsó negyedévben esedékes.

A közterületek felújítását a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. végzi a testület döntésének megfelelően, a munkavégzés várható befejezése a II. félév elejére tehető, így a pénzügyi teljesítése ezt követően várható.

A Szilfákalja u. 16. szám mögött lévő játszótér felújítására a nyár folyamán került sor, a kivitelezési munkálatokat a Városgazdálkodási Zrt. végezte azok alapján a tervek alapján, amelyek az előző években a játszótér felújításához kapcsolódó pályázatokhoz készült. A játszótér köré kerítés épült, amely megóvja a játékokat az esetleges rongálásoktól, illetve tervezzük próbaképpen nyitvatartási idő meghatározását is. A beruházás elkészült a pénzügyi teljesítés a következő negyedévben realizálódik.

Harangház faszerkezet és medence felújítás feladaton a munkavégzés üteme elmarad a tervezettől, ugyanis a tetőszerkezet felújításának szükségessége is felmerült – repedezett, töredezett az üveghéjazat - illetve az új héjazat anyagának meghatározása tervezővel történt egyeztetést követően kerül véglegesítésre. Erre tekintettel pénzügyi teljesítés legkorábban a III-IV. negyedévben várható.

Szent István park 3 db jelfa és Halasi Fekete Péter tér díszkút felújítás feladaton teljesült a díszkút felületének felújítása, ugyanakkor a jelfák felújítása is elkezdődött. Sajnálatos módon a jelfa leszerelését követően derült ki, hogy annak talapzata egyben teherhordó szerkezete annyira rossz állapotban van – teljesen elkorhadt -, hogy annak felújítása nem, csak újra építése lehetséges. Ehhez szükséges többletforrást mind a Városfejlesztési, mind pedig a Pénzügyi Bizottság biztosította „vis maior” kereteiből, azonban a többletmunka elvégzése a teljesítés határidejét az év végére módosította.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben is.

Határidő:	azonnal

Felelős: 	Jegyző

Hajdúszoboszló, 2011. augusztus 30.

Lőrincz László

irodavezető-főkönyvelő

1. sz. táblázat

Intézményi saját bevétel megoszlása 2011. 06. 30-ig /ezer Ft/

| Intézmény | Saját bevétel | ÁFÁ-val kapcs. bev. | Tárgyi eszk. ért. | Alulfinan-szírozás | Műk-re átvett pénzeszk. | Felhalm.-ra átvett pénzeszk. | Egyéb | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Járóbeteg-ellátó Centrum | 20 041 |  |  | 11 309 | 115 836 |  | 39 | 147 225 |
| Gönczy Pál Ált. Iskola | 11 065 | 2 918 |  | 14 007 | 532 |  | 3 | 28 525 |
| Thököly Imre Ált. Iskola | 15 931 | 4 195 |  | 7 665 | 1 075 |  | 3 | 28 869 |
| Bárdos Lajos Ált. Iskola | 12 203 | 3 668 |  | 10 399 | 1 027 |  | 3 | 27 300 |
| Pávai Vajna F. Ált. Iskola | 4 455 | 1 955 |  | 1 854 | 458 |  |  | 8 722 |
| Bocskai I. Szakképző Iskola | 4 704 | 391 | 277 | 13 581 | 2 285 | 3 631 | 63 | 24 932 |
| Hőgyes Endre Gimnázium | 3 173 |  | 1 | 14 568 | 373 | 1 326 | 11 | 19 452 |
| Közgazdasági Szakközépisk. | 3 336 |  |  | 7 464 | 706 | 3 827 | 74 | 15 407 |
| Szép Ernő Kollégium | 40 804 | 10 025 |  | 3 777 | 160 |  | 16 | 54 782 |
| Kovács Máté Műv. Központ | 6 872 | 769 |  | 2 532 | 622 |  | 2 | 10 797 |
| Hajdúszoboszló Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 6 877 | 1 673 |  | 281 |  |  | 23 | 8 854 |
| Városi Televízió | 951 | 238 |  | 6 | 790 |  | 1 | 1 986 |
| Egyesített Óvodai Intézmény | 24 841 | 5 755 |  | 23 234 | 3 507 |  | 3 | 57 340 |
| Összesen | 155 253 | 31 587 | 278 | 110 677 | 127 371 | 8 784 | 241 | 434 191 |