## Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi, Gazdasági Iroda

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1 sz.				…………………………….

# Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773					kódszám

| Ügyiratszám: 8227/2005. A 2005. november 24-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő Ellenőrizte: …………………(jegyző/aljegyző kézjegye) |
| --- | --- |
|  | Megtárgyalja: Képviselő-Testület, Valamennyi Bizottság |

### BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszló Város 2005. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 4/2005. (II.24.) számú rendeletében elfogadta a város 2005. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.

A beszámoló összeállításánál a költségvetési keretek felett rendelkező hivatali vezetők írásos értékelését megkértük, a leadott anyagok az előterjesztésbe bekerültek.

#### Bevételek

Önálló és részben önálló intézmények bevételei /1-2. számú mellékletek/

Az intézmények saját bevételei a módosított előirányzathoz képest önálló intézmények esetén 87,7 %-ra, a részben önálló intézményeknél pedig, 83,1 %-ra teljesültek. A támogatás mértéke 78,4 %, illetve  75,1 %-os.

Az alábbi táblázat az intézményi saját bevételek alakulását mutatja.

| Intézmény | Működési bevétel eFt | Működési célra átvett pénz eFt | Felhalmozá-si célra átvett pénz eFt | 2004 évi alulfinanszí-rozás eFt | Saját bevétel összesen eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Egyesített Eü. Intézmény | 19404 | 155342 | 435 | 0 | 175181 |
| Gönczy P. Ált.Iskola | 16670 | 0 | 0 | 9190 | 25860 |
| Thököly I.Ált.Iskola | 13927 | 688 | 0 | 2734 | 17349 |
| 3.sz.Általános Iskola | 7498 | 160 | 0 | 4935 | 12593 |
| Bárdos L.Ált.Iskola | 12801 | 1822 | 0 | 4925 | 19548 |
| Pávai V.F.Ált.Iskola | 8470 | 319 | 0 | 5441 | 14230 |
| Bocskai I.Szakképz.Isk. | 13523 | 537 | 32169 | 0 | 46229 |
| Hőgyes E.Gimnázium | 1932 | 778 | 0 | 9622 | 12332 |
| Közgazd.Szakközépisk. | 4869 | 4703 | 10991 | 2730 | 23293 |
| Szép E.Kollégium | 55737 | 0 | 0 | 0 | 55737 |
| Kovács M. Műv.Kp. | 9197 | 2082 | 700 | 0 | 11979 |
| Egyesített Óvodai Int. | 20611 | 4375 | 0 | 6966 | 31952 |
| Hajdúszob.VTV | 4661 | 156 | 0 | 287 | 5104 |
| Szociális Szolg.Kp. | 17518 | 1445 | 0 | 5274 | 24237 |

Helyi adóbevételek /3 sz. melléklet/

A helyi adóbevételek 75,7 %-ra teljesültek, míg az átengedett központi adók 83,4 %-ra. Az idegenforgalmi adó 72,4 %-ra. Az idegenforgalmi adóból 152.212 eFt folyt be. A harmadik negyedév az első félévhez viszonyítva jobban alakult és az elmaradás mértéke csökkent. Amennyiben az év hátralévő része a 2004. évhez hasonlóan alakul, úgy az adóbevétel 190-200 millió Ft között várható. Az iparűzési adó tekintetében a tavalyi év hasonló időszakához képest az elmaradás mintegy 86 millió Ft. Ennek oka a féléves beszámolóban már elemzésre került.

Egyéb bevételek /4. sz. melléklet/

A bevételek az eredeti 137.690 eFt-al szemben 189.941 eFt-ra teljesültek. A növekedés oka egyrészt az önkormányzati igazgatási tevékenységnél jelentkező plusz kamatbevétel, másrészt az ÁPV Rt-vel szemben megnyert perből befolyt 50.975 eFt.

Működési célokra átvett pénzeszközök /5. sz. melléklet/

Az első félévhez képest a teljesítések már lényegesen módosultak, mivel a szennyvízcsatorna beruházás, a fürdő környékének rehabilitációja, illetve a Thermálterápia átépítésével kapcsolatos átvett pénzeszközök jelentősen növelték a rendelkezésre álló keretet.

Központosított támogatások /6. sz. melléklet/

A táblázat azon összegeket tartalmazza, melyek eredeti előirányzatként nem voltak tervezhetők és többlet-feladatokra kaptuk a központi költségvetéstől. Ezen tételekről a költségvetés módosításakor a Képviselő-testület már döntött.

Vagyonhasznosítási bevételek /7. sz. melléklet/

A vagyonhasználati díjak 2005. évben időarányosan kiszámlázásra kerültek.

Az ingatlan értékesítésből 50.758 eFt folyt be, s ebben az évben már az el nem adott ingatlanok nem is kerülnek meghirdetésre. Néhány ingatlanra érkezett alacsonyabb összegű árajánlat, mely nem került elfogadásra.

- Kiadások

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai /8-9. számú mellékletek/

Mind az önálló, mind a részben önálló intézmények kiadása időarányosnak mondható. A kiadások éves szinten nem fogják meghaladni az elfogadott mértéket.

Önkormányzati feladatatok /10. sz. melléklet/

Az önkormányzati feladatok teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza. Városi szinten a teljesítés mértéke 70,9  %-os. A kiadások éves szinten a jóváhagyott kereteken belül fognak teljesülni.

Városüzemeltetés /11. sz. melléklet/

A teljesítés összesen 68,79 %-os a táblázatnak megfelelő részletezésben.

Soronkénti bontásban is elmondható, hogy az eltelt időszaknak megfelelő a pénzfelhasználás a legtöbb területen. Részletesebben csak azon néhány feladatot ismertetjük, melyeknél lényegesebb az „eltérés”.

1./ Vízrendezés, belvízmentesítés üzemeltetési feladaton a teljesítés 94,56 %-os, melyen már félévkor érezhető a  megszokottól magasabb számú belvíz mentesítési munkálat elvégzésének költsége. Az augusztus közepén lezúdult nagy mennyiségű csapadék során szükségessé váló mentesítés kiadásainak csökkentése érdekében a hivatal benyújtotta pályázatát a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz vis maior támogatás elnyerése érdekében. A Tanács támogathatónak ítélte pályázatunkat, így azt felterjesztette a Belügyminisztérium részére, ahol a belügyminiszter és a pénzügyminiszter közösen dönt a központi vis maior alapból történő támogatásról.

Ezen mentesítési többletkiadások azonban nem oldják meg véglegesen a csapadék-, és belvízelvezetés problémáját, elkerülhetetlennek látszik, hogy az önkormányzat az elkövetkezendő években jelentős beruházásokat hajtson végre e területen.

2./ A városi csatornahálózat bővülésével a kommunális szippantott szennyvíz mennyiségének csökkenése várható, mely az önkormányzat költségének csökkenését eredményezi. Az elmúlt időszakban a csökkenő tendenciával ellentétben a költségek növekedése tapasztalható, mely a szennyvíztelep beruházása során kiépítésre került – az ürítéseket regisztráló – számítógépes rendszer működésének köszönhető.

3./ A közterület-hasznosítás kiadásai nem tervezettek, holott számos ilyen jellegű kiadás párosul e tevékenységgel. A táblázatban szereplő összeg az árusító helyek pályáztatásának hirdetési költségeit tartalmazza.

Szociálpolitikai feladatok /12. sz. melléklet/

A kiadások teljesítése 85,1 %-os a szeptember 30-i állapot szerint. 2005. évben a rendelkezésre álló keret teljes egészében felhasználásra fog kerülni.

Céltartalékok /13. sz. melléklet/

A kiadások alakulását részletesen a melléklet tartalmazza. A féléves beszámolóhoz képest lényeges változások a III. negyedévben nem történtek.

Beruházások /14. sz. melléklet/

A 2005. évben eltervezett nagyobb beruházások teljesítése többnyire a terveknek megfelelő ütemben történt, csak néhány esetben van ettől eltérés. Ezeket az alábbiakban ismertetjük:

1./ A járdaépítések műszaki megvalósítása megtörtént a beruházási programban foglaltaknak megfelelően.

2./ A Bihari úti törmeléklerakó rekultivációs munkálatai a fővállalkozói szerződésnek megfelelően befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele megtörtént, jelenleg a vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint a használatbavételi engedélyek beszerzése, illetve a terület tervszerinti fatelepítési munkálatai vannak folyamatban.

Ezt követően a monitoring rendszer fenntartása, a terület kaszálása jelent folyamatos feladatot és költséget az önkormányzat számára.

3./ A szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütem műszaki megvalósítása befejeződött, a beruházás a fővállalkozói szerződésnek és műszaki átadás-átvételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően elkészült.

4./ A szennyvízcsatorna-hálózat építés II/A ütem műszaki teljesítése az előzetes ütemezésnek megfelelően halad, , a fővállalkozó nem jelezte határidő módosítási igényét. A pénzügyi teljesítés döntően a III. negyedévtől realizálódik, áthúzódva 2006. évre is, mely köszönhető a 75 napos teljesítési határidőnek. A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje 2006. január 02., mely feltételezi, hogy 2005. évben a teljes beruházás megvalósul.

5./ A csapadékvíz, belvízrendezés beruházás keretében elkészült a Semmelweis utcai un. ”papucsos” áteresz bővítési munkálata. A Képviselő-testület szeptemberi döntését követően további munkálatok folynak a város egyéb területein is, melyek pénzügyi teljesítése az év végén esedékes.

6./ A szennyvízcsatorna-hálózat építés III. ütem építése soron a nyertes pályázat esetén szükségessé váló, 60 % mértékű önerő összege szerepel.

7./ A Bárdos Lajos Általános Iskola belső udvarának lefedésére, táncterem kialakítására az önkormányzat mintegy 6,5 MFt összegű, vissza nem térítendő, utófinanszírozott HÖFE  támogatást nyert el. A kivitelezés július közepén elkezdődött, igazodva a támogatás üteméhez, befejezése 2006. július elején történik meg.

8./ A köztisztasági közszolgáltatás fejlesztés során további szelektív gyűjtő sziget kialakítására – 15 db – nyílt lehetőség, valamint a komposzt-telep üzemeltetéséhez szükséges célgépek – rosta, daraboló, forgató – beszerzése történt meg.

9./ Az állati hulladékkezelő telep kialakítása a Zsoldos dűlőn elkezdődött, mely beruházás befejezési határideje 2005. december 31. A mintegy 60 millió Ft-os beruházás pénzügyi fedezetének 95%-a pályázati támogatásokból tevődik össze.

10./ Az akadálymentesítés soron a Polgármesteri hivatal „B” épület földszintjének akadálymentesítése szerepel, melynek fedezete 100 %-os pályázati támogatás. Ennek keretében fotocellás ajtó beépítése, valamint mozgáskorlátozottak számára illemhely kialakítása is megtörtént.

11./ 16 m3-es szelektív hulladékgyűjtő és szállító jármű beszerzése kerül sor az év végéig az Észak-Alföldi regionális Fejlesztési Tanács Települési Hulladék közszolgáltatás fejlesztése tárgyú nyertes pályázat segítségével. A közbeszerzési eljárás nyertesével október elején aláírásra került a szállítási szerződés

Hajdúszoboszló, 2005. november 10.

Lőrincz László

Irodavezető-főkönyvelő

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszló Város 2005. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: -

Felelős: jegyző