Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

Kelt: Budapest, 2025. szeptember 29.
Kárrendező: Seres Anikó
Kárrendező telefonszáma: +36 (30) 010 2483
Kárszámunk: 038784018
Iktatószámunk: KAR-K-18503/2025
Tárgy: 038784018 - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal - viharkár: víztorony - 20250707 - Tájékoztatás, egyezségi ajánlat - 2025.09.29

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 038784018 kárszámon nyilvántartott kárügyet a szakértői szemle alapján áttekintettük.

A szemle, továbbá a benyújtott árajánlat tartalma alapján az alábbiak állapíthatók meg:

- a víztorony 1973-ban épült, a tetőszigeteléseket érintő felújítást 1996-ban végeztek;

- a káresemény során a 2 rétegű vízszigetelés, továbbá az alatta található XPS hőszigetelés sérült;

- a sérült felületek: a 26 méter átmérőjű víztároló medence tetőfelületének közel harmada, továbbá a medence felett található, 8 méter átmérőjű felépítmény felülete foltokban;

- a vb. szerkezetű tetőkön egyenes rétegrendű szigetelés készült, a következő módon, az 5 cm vastag Roofmate hőszigetelésre 2 rétegű bitumenes lemez szigetelés készült;

- a hőszigetelő táblák rögzítése a vb. szerkezethez táblánként 2 db tárcsás dübellel történt;

- a hőszigetelés rögzítését a benyújtott javítási árajánlat is kevésnek minősíti "az XPS táblákban jelenlegi helyzetben 1db 60X120-as táblában 2db rögzítődűbel található. Ebben a magasságtartományban ez a rögzítési mennyiség nagyon kevés, szélhúzási ellenállása nem megfelelő."

- a termékspecifikáció alapján a Roofmate SL hőszigetelő táblák alkalmazása jellemzően fordított rétegrendű lapostetők szigetelésére lett fejlesztve;

- az alsó réteg vízszigetelés POLYBASE az alsó oldalán különleges nem-szőtt poliészter filccel kasírozott és üvegfátyol hordozóréteggel gyártott, APP polimerrel modifikált bitumenes vízszigetelő lemez;

- A POLYBASE többrétegű szigetelések alsó rétegként alkalmazható. Beépíthető mechanikai rögzítéssel az átlapolások mentén vagy PU ragasztóval, sávos ragasztással. A Polybase felső oldalára minden esetben egy második, palaőrleményes lemezt kell teljes felületen ráolvasztani.

- a szemle során a bitumenes lemezek rögzítését megvizsgálva az állapítható meg, hogy nem volt rögzítés, sem dübeles, sem ragasztásos rögzítés nyoma nem volt tapasztalható;

- fentieket összegezve a meglévő szigetelés kivitelezése nem szakszerűen történt, ami hozzájárult a kár bekövetkezéséhez;

Árajánlat

- a benyújtott bruttó 37.321.500 Ft összegű árajánlat a tetőfelületek teljes visszabontását és újjáépítését tartalmazza, ami a kárral összefüggésben nem indokolt;

- a teljes cserére a korábbi szakszerűtlen kivitelezésből adódóan van szükség annak érdekében, hogy a hasonló károk a továbbiakban ne következzenek be;

- a szemlén megállapítható volt, hogy a horganyzott cseppentő lemezek  rögzítése erősen korrodált, ami hozzájárult ahhoz, hogy a szél fel tudta tépni azokat és velük együtt a szigetelő lemezeket is.

- a korlát festést az elmaradt karbantartás miatti korrózió teszi szükségesség, a kárral nincs összefüggésben;

- a benyújtott árajánlat összegszerűségének véleményezése annak nem megfelelő részletezettsége miatt (anyag, munkadíj díjtételt nem tartalmaz) nem lehetséges;

Szerződés

- a szerződésben az épület vagyoncsoport új értéken, az építmény vagyoncsoport műszaki avult értéken biztosított;

- jelenleg nem tisztázott, hogy a kárban érintett víztorony mely vagyoncsoportban szerepel a biztosításban;

- a víztorony egyedi biztosítási összegére vonatkozó információnk jelenleg szintén nincs;

- a szigetelés kora közel 30 év, a bitumenes lemez szigetelések várható élettartama 20-30 év, amelyet befolyásolhat a rendszeres karbantartás, a kivitelezés szakszerűsége;

- a szemlén rögzített állapotot, a szakszerűtlen kivitelezést , tovább a várható élettartamot is figyelembe véve az avultság mértékét 75 %-ban határozzuk meg;

Fentiek alapján, a kár teljes és végleges rendezése érdekében – eltekintve a jogalap és az összegszerűség igazolására vonatkozó további dokumentumok benyújtásától és egymásnak kölcsönösen engedve – az alábbi megállapodási javaslatot tesszük, mely kizárólag a kárrendezési eljárás jelenlegi állapotára, annak elfogadás esetén jelen levelünk kézhezvételétől számított 30 napig érvényes.

Egyezségi ajánlatunk 4.500.000 Ft összegre vonatkozik, amely a szakszerűtlen kivitelezés miatti közrehatás, az árajánlat többlet tartalma, továbbá az avulás, figyelembe vételével került meghatározásra.

Amennyiben a mellékelt egyezségi megállapodás feltételeit elfogadják, kérjük, hogy azt részünkre válasz email üzenetben, a kárszám, biztosított feltüntetésével és az aláírt egyezségi megállapodás dokumentum csatolásával határozottan megerősíteni szíveskedjenek.

A felek megállapodása alapján, ebben az esetben az email formátumban megküldött nyilatkozatokat joghatályos nyilatkozatnak fogadjuk el.

Amennyiben az egyezségi ajánlatot nem fogadják el, az alábbiak megküldése szükséges:

A 1996-os felújítás műszaki dokumentációja

- kiviteli tervek

- műszaki leírás

- szélteher számítások

- tervezői nyilatkozat

- építési napló

- műszaki ellenőri nyilatkozat

A jelenlegi felújításra vonatkozó műszaki dokumentáció:

- kiviteli tervek

- műszaki leírás

- szélteher számítások

- tervezői nyilatkozat

- építési napló

- műszaki ellenőri nyilatkozat

- tételes helyreállítási árajánlat, amely tartalmazza a mennyiségéket, egységárakat;

Együttműködésüket köszönjük.

Ha levelünkkel kapcsolatban bármilyen kérdésük van, kérjük, forduljanak bizalommal kárrendező munkatársunkhoz a ck@allianz.hu központi postafiók címen, aki készséggel áll rendelkezésükre, vagy jelezzék azt a www.allianz.hu/ugyfelszolgalat oldalunkon, vagy a 1368 Budapest, Pf. 191. postacímen.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint (Általános adatvédelmi rendelet) a kárbejelentésben és a kár rendezése során az Allianz-nak megküldött dokumentumokban megadott természetes személy személyes adatait az Allianz Hungária Zrt. Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeljük, mely tájékoztató letölthető a https://allianz.hu/hu/adatvedelem.html weboldalról.  
A tájékoztatót megtalálja továbbá ügyfélkapcsolati pontjainkon, biztosításközvetítőinknél, valamint a Központi Ügyfélszolgálaton.

Tisztelettel:

| Borbély Krisztián igazgató | Lantos Dénes ágazatvezető |
| --- | --- |