| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 13. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/16899/2026. A 2026. július 9-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | dr. Biró Anett vagyongazdálkodási osztályvezető |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Városfejlesztési és Műszaki Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többség (SZMSZ 3. melléklet 2. alpontja alapján) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 2 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Rákóczi u. 1. szám alatti épület villamos hálózatának felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ jelezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részére, hogy a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 1. szám alatt működő krízisszálló épület villamos hálózatában olyan meghibásodás következett be, amely az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen akadályozza. A bejelentés szerint az áramszolgáltatói első túláramvédelmi készülék rendszeresen leold, amelynek következtében az épület elektromos energiaellátása bizonytalanná vált, így az intézmény folyamatos és biztonságos működése nem biztosított. A fennálló műszaki állapot nemcsak az ingatlan használhatóságát korlátozza, hanem az ott tartózkodók biztonságát is veszélyeztetheti.

A műszaki állapot és a szükséges beavatkozás:

Az ingatlan villamos hálózatának állapotáról szakvélemény készült, melyet Önkormányzatunk készíttetett azért, hogy reális képet kapjon arról, hogy nagyságrendileg mennyibe kerülne a probléma megoldása.

A helyszíni vizsgálat során megállapításra került, hogy az épület belső villamos hálózatának jelentős része régi, alumínium vezetékekkel került kialakításra, amelyek teherbírása és szigetelési állapota az eltelt idő alatt jelentősen leromlott. A szakvélemény rámutat arra, hogy ez a műszaki állapot szivárgó áramok, illetve zárlatok kialakulásának veszélyét hordozza magában. Megállapítást nyert továbbá, hogy az épület jelenlegi villamos csatlakozási teljesítménye mindössze 1×10 A, amely a jelenlegi fogyasztói igények kielégítésére már nem elegendő. Az épületben egyidejűleg működő villamos berendezések – különösen a villanybojler, a mosógép és az egyéb háztartási készülékek – együttes terhelése rendszeresen eléri vagy meghaladja a rendelkezésre álló teljesítményt, amely a biztosíték ismétlődő leoldását eredményezi. A szakértő azt is megállapította, hogy a belső hálózat nem rendelkezik megfelelő szelektív túláramvédelmi eszközökkel, valamint az áram-védőkapcsolók (Fi-relék) is hiányoznak, amely a jelenlegi biztonságtechnikai követelményeknek nem felel meg.

A szakvélemény alapján a hiba tartós megszüntetése kizárólag komplex műszaki beavatkozással lehetséges. Ennek keretében szükséges a nagyobb fogyasztókat ellátó villamos hálózat részleges újravezetékezése, új főelosztó kialakítása, megfelelő túláramvédelmi és áram-védőkapcsolók beépítése, továbbá az áramszolgáltatói csatlakozási teljesítmény 1×32 A-re történő bővítése, amelyhez a fogyasztásmérőhely szabványosítása is szükséges. A szakértő álláspontja szerint önmagában a belső vezetékek javítása nem jelentene végleges megoldást, mivel a jelenlegi csatlakozási teljesítmény továbbra sem biztosítaná az épület rendeltetésszerű működését.

A szükséges munkálatok elvégzésére Cservid József egyéni vállalkozó részletes árajánlatot készített. Az ajánlat magában foglalja a fogyasztásmérőhely szabványosítását és a teljesítménybővítés ügyintézését, a tűzeseti főkapcsolók kialakítását, az épület teljes belső villamos hálózatának felülvizsgálatát, új főelosztó kiépítését, a tűzveszélyes hálózati szakaszok bontását és cseréjét, a szükséges új kábelezési munkákat, továbbá a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzését. A beruházás teljes összege bruttó 2.498.409 Ft, amelyből az anyagköltség 689.518 Ft, a munkadíj pedig 1.808.891 Ft.

A bérleti jogviszony és a tulajdonos álláspontja:

Tekintettel arra, hogy az ingatlan nem Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában áll, hanem a JABA Vagyonkezelő Kft. tulajdonát képezi, az Önkormányzat a Polgári Törvénykönyv bérbeadói szavatossági és karbantartási kötelezettségeire hivatkozással levélben kérte a tulajdonost a szükséges javítási munkálatok mielőbbi elvégzésére. Az Önkormányzat álláspontja szerint a meghibásodás elhárítása a bérbeadó kötelezettségi körébe tartozik, ugyanakkor jelezte, hogy amennyiben a tulajdonos a javításról nem tud gondoskodni, úgy az Önkormányzat nem zárkózik el attól, hogy a munkálatokat elvégeztesse, és az indokolt költségeket a bérleti díj terhére elszámolja.

A JABA Vagyonkezelő Kft. válaszában (jelen előterjesztés 1. sz. melléklete) arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szükséges beruházás elvégzését vállalja, azonban annak jelentős költségigényére tekintettel kérte az Önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi bérleti jogviszonyt, valamint az ingatlan krízisszállóként történő használatát milyen időtartamig kívánja fenntartani. A társaság jelezte továbbá, hogy a beruházás megvalósítása részben az áramszolgáltató jóváhagyásától függ, amelynek ügyintézési ideje várhatóan 1–2 hónap, ezért a kivitelezés megkezdésére ezt követően kerülhet sor.

A felek között létrejött bérleti szerződés alapján az Önkormányzat a Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlant határozatlan időre, három hónapos felmondási idő kikötésével bérli. A bérleti jogviszony alapján az Önkormányzat havi 400.000 Ft + ÁFA összegű bérleti díjat fizet, amely évente a KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével emelkedik. A bérleti díj éves összege 4.800.000 Ft + ÁFA, amely az inflációkövető emelés miatt a 2026. évben várhatóan 6.096.000 Ft költségvetési kiadást jelent.

A krízisszálló a település szociális ellátórendszerének fontos eleme, amely átmeneti lakhatást biztosít a rászoruló személyek számára. Az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatának biztosítása közérdek, ezért indokolt, hogy az Önkormányzat nyilatkozatot tegyen a bérleti jogviszony hosszabb távú fenntartására vonatkozó szándékáról. Ez lehetővé teszi a tulajdonos számára a beruházás megrendelését és a szükséges műszaki munkálatok mielőbbi megkezdését, amelynek eredményeként az ingatlan ismét biztonságosan és zavartalanul használható lesz.

A krízisszálló hosszú távú elhelyezésének lehetőségei:

A Városfejlesztési Osztály tájékoztatása szerint Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2025. évi költségvetésében saját forrást különített el – korábbi nem nyertes pályázatot követően - a Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 7. sz. alatti ingatlan átalakítására vonatkozóan, mellyel a szociális területen évek óta meglévő hiány - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása - pótlása érdekében. 2025. szeptember 18-án a pályázat benyújtására került „Hajdúszoboszlói Változások Háza - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása” címmel a TOP_Plusz-3.3.2-21 konstrukciószámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra. Az épületben a fejlesztést követően 24 fő hajléktalan és 50 fő szenvedélybeteg részére nyújtható ellátás.

A támogatói döntést az Önkormányzat 2026. januárjában vette kézhez, a Támogatási Szerződés 2026.03.02-án lépett hatályba, mely lehetővé tette a projekt megvalósításának előkészítését. Az elmúlt időszakban a szolgáltatásokra vonatkozó beszerzések eredményesen lefolytatásra kerültek, a műszaki ellenőr, a közbeszerzési tanácsadó, a kommunikáció és nyilvánosság biztosítása tárgyban, melyekre vonatkozó szerződéskötések a beszámoló készítésének időszakában előkészítés alatt állnak. Ezzel párhuzamosan még készül a kiviteli terv, melynek határideje július vége. Ezt követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás elkészíthető, a KFF előzetes ellenőrzését követő, pozitív tartalmú tanúsítvány birtokában pedig az eljárás megindítható, optimális esetben már az ősz folyamán. Optimális esetben 2027. december 31.-ig el is készülhet az épület, de nagyon sok bizonytalansági tényező van, több dolog a külső szereplőktől függ, mit és mikorra végeznek el.

Alternatív elhelyezési lehetőség:

Megoldásként felmerülhet a krízisszálló lakóinak a Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 73. szám alatti ingatlanban történő elhelyezése. Az ingatlan egy része jelenleg Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában áll, míg a fennmaradó tulajdoni hányad megszerzésére – korábbi képviselő-testületi döntés alapján – csereszerződések előkészítése és lebonyolítása van folyamatban. A folyamat lebonyolításának várható ideje 2026. szeptember 30.

Fentiek alapján indokolt, hogy a Képviselő-testület a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló műszaki és jogi információkat, valamint a tulajdonos nyilatkozatát mérlegelve meghozza a szükséges döntését a Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlan villamos hálózatának felújításával összefüggésben.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat 1.:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (VII. 09.) számú határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 1. szám alatti krízisszálló épület villamos hálózatának felújításával kapcsolatos előterjesztést, és úgy határoz, hogy a JABA Vagyonkezelő Kft.-vel fennálló bérleti szerződést 2026. október 9. napjával felmondja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a krízisszálló Rákóczi utca 73. szám alatti ingatlanba történő átköltöztetéséhez szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2026. október 9.

Felelős: polgármester, jegyző”

Határozati javaslat 2.:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (VII. 09.) számú határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 1. szám alatti krízisszálló épület villamos hálózatának felújításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlant – a jelenlegi bérleti jogviszony fennállása mellett – továbbra is krízisszálló céljára kívánja használni, és a bérleti jogviszony fenntartását legalább …… év időtartamban tervezi.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a JABA Vagyonkezelő Kft. részére a bérleti jogviszony várható időtartamáról szóló önkormányzati nyilatkozatot a jelen határozatnak megfelelő tartalommal kiadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző”

Hajdúszoboszló, 2026. június 29.

dr. Biró Anett

vagyongazdálkodási osztályvezető

- sz. melléklet