| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Polgármesteri Kabinetiroda ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/25728/2024 A 2024. október 17-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Kovács Zoltán kabinetvezető-helyettes |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többség |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

pályázati lehetőségről külterületi utak felújítására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Sürgősségi indok: A pályázati felhívásban szereplő első beadási határidő kezdő dátuma 2024. december 3. A pályázat előkészítésére rendelkezésre álló rövid időtartam, valamint a pályázati keretösszeg kimerülésének lehetősége indokolja a sürgősségi indítvánnyal történő előterjesztés megtárgyalását.

A KAP-RD43-1-24 azonosítószámú, "Külterületi utak fejlesztése" című pályázati felhívás meghirdetésre került 2024. október 1-jén a vidéki térségekben működő települési önkormányzatok számára. A pályázat keretében a vidéki térségben működő önkormányzatok 95 %-os támogatási intenzitás mellett konzorciumi formában együttesen akár 300 millió forintra is pályázhatnak külterületi közutak felújítására vonatkozóan.

A felhívás az alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:

A kisléptékű infrastruktúra fejlesztések hozzájárulnak a vidéki településeken élők életminőségének javításához, a vidék lakosságmegtartó képességének erősítéséhez. Az egyes települések peremvidékein élő lakosság számára kiemelt fontosságú a földrajzi mobilitás elősegítése, a munkába járás és a mindennapi élet megkönnyítése. Az alapvető infrastruktúrával való ellátottság elválaszthatatlan részét képezi a jó megközelíthetőség, ami közvetlenül járul hozzá a vidéki lakosság által igénybe vehető szolgáltatások biztos eléréséhez és az életminőség javulásához.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

Vidéki térségekben működő települési önkormányzat. Vidékinek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül a lakónépesség 10 ezer főnél kevesebb; illetve a 10 ezer fő feletti lakónépességgel rendelkező tanyás települések külterületei.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség:

a kedvezményezett konzorciumnak legfeljebb két tagja lehet és a megvalósítani kívánt művelet kizárólag a tagokat (településeket) egymással közvetlenül összekötő, már meglévő külterületi helyi közút fejlesztésére irányulhat.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

I. szilárd burkolattal nem rendelkező utak, termett talajú helyi közutak:

a) stabilizálása és/vagy alépítményeinek kialakítása;

b) stabilizálása és/vagy alépítményeinek és szilárd burkolatának kialakítása;

c) szilárd burkolatának kialakítása.

II. szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:

a) alépítményeinek és szilárd burkolatának felújítása, korszerűsítése, átépítése;

b) burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

egyéni művelet esetén legfeljebb 150.000.000 Ft,

konzorciumi formában végrehajtott művelet esetén legfeljebb 200 millió Ft önkormányzatonként, de összesen legfeljebb 300 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 95 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. év december 3. naptól van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:

1. benyújtási szakasz: 2024. december 3. - 2024. december 16.

2. benyújtási szakasz: 2025. január 14. - 2025. január 27.

3. benyújtási szakasz: 2025. augusztus 26. - 2025. szeptember 8.

4. benyújtási szakasz: 2025. szeptember 9. - 2025. szeptember 22.

A korábbi pályázati konstrukció során a Debreceni út külterületi szakasza került volna felújításra, ám a tulajdonviszonyok rendezettlensége miatt nem került a pályázat benyújtásra. Az eltelt időszakban a Debreceni út külterületi szakasza egy részének, a 02 hrsz-ra eső területének a tulajdoni viszonya már rendezésre került. Az önkormányzat végzi az út kezelői (fenntartási, karbantartási munkálatai) feladatait, melynek költsége minden évben jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére. Az út állapota jelentősen leromlott, annak felújítása teljes mértékben indokolt. A korábban előkészített, de be nem nyújtott pályázatban a projekt megvalósítás tervezett költsége 300 millió forint volt, így jelen konstrukcióban jelentős önerő ráfordítással vagy szakaszos felújítással valósítható meg a fejlesztés. A jelenlegi tervek alapján (Hóvirág utcától történő felújítás) az útfelújítás (pl. a közművek kiváltása miatt) jelentős bekerülési költséggel járna. Amennyiben csökkentjük a műszaki tartalmat és a felújítás kezdő szakasza a Tessedik S. utca kereszteződéstől valósulna meg a Sáska tó lehajtójáig, úgy érdemben csökkenthető a beruházás költsége.

A Debreceni út külterületi szakasza a Hóvirág utcától a 4. sz. főút elkerülő keleti felhajtóig tart. A 4. sz. főút várható 2x2 sávosítása során tervezett körforgalom, valamint a tulajdonviszonyok rendezettségét figyelembe véve megközelítőleg az útszakasz Sáska-tó lehajtójáig felújításra kerülhet a pályázat keretein belül. A felújításhoz szükséges engedélyes szintű tervdokumentáció rendelkezésre áll, ám azok aktualizálása szükséges a pályázat benyújtásához. A Képviselő-testület a pályázat előkészítését követően a soron következő novemberi ülésen tudja tárgyalni a pályázat bekerülési költségét valamint a szükséges önerő mértékét. Ezen felül a pályázat benyújtásához szükséges a képviselő-testület megvalósításról szóló határozatának hiteles kivonata, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

- Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (… . … .) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KAP-RD43-1-24 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretein belül a Debreceni út külterületi szakaszának felújítását.

- Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (… . … .) határozata

A KAP-RD43-1-24 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítésére – tervfelülvizsgálat, megvalósíthatósági tanulmány készítésére - szükséges bruttó 3,5 MFt a 2024. évi városi költségvetés általános tartalék keret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően a novemberi ülésen dönt a végleges pályázat műszaki tartalmáról, a projekt megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről.

Felelős: városfejlesztési iroda, polgármesteri kabinetiroda

Határidő:2024. december 3.

Hajdúszoboszló, 2024. 10. 15.

Czeglédi Gyula

polgármester