| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu | 12. …………….……………………..... sorszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: HSZ/483/2024 A 2024. január hó 25-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Szabó László városfejlesztési ügyintéző |
| --- | --- | --- |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság |
|  | Döntés jellege: | egyszerű többség |

T á j é k o z t a t á s

a város csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos felmérésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Mester József képviselő úr a 2023. decemberi képviselő-testületi ülésen az alábbi témában interpellált:

„Kérem a hivatalt, térképezze fel a várost amennyire lehet, hogy hol vannak vízelvezetési problémák, a jövő évi költségvetésbe is legyen betervezve egy nagyobb összeg a tervezésre, kivitelezésre.”

Megítélésük szerint az egész várost magába foglaló csapadékvíz elvezetési tervek készítése előtt két nagyon fontos kérdésben szükséges koncepcionális döntés a képviselő-testület részéről:

1/ Az országos és európai uniós új és szükségszerű irányzatokkal megegyező  - mely a településen belüli szikkasztók, záportározók kialakítását helyezik előtérbe és támogatják - koncepció mentén alakítja ki a város a csapadékvíz kezelését, vagyis az indokolt csapadékvíz elvezetés mellett a csapadékvíz helyben tartására is dolgoz ki alternatívát, mely a csónakázótó kivételével nem jellemző megoldás városunkban. Az elmúlt időszakban számos terv készült több területet vagy utcát érintően, melyek a csapadékvíz összegyűjtésén túl az elvezetésre adnak műszaki megoldást. Természetesen elfogadva azt, hogy nem mindenhol valósítható meg a víz helyben tartása vagy a lefolyásának lassítása, törekedni kell arra, hogy mind az ingatlantulajdonosok, mind pedig a közterek alakításában részt vevő szakemberek és döntéshozók felismerjék ennek fontosságát, a mindennapi életünkre gyakorolt pozitív hatását, az ezzel kapcsolatos ismeretek megosztásának, a szemléletformálásnak fontosságát. A jelenleg futó pályázati projektek közül a Gázláng pálya átépítése során, annak területén megvalósulhat a város első esőkertje.  A víz helyben tartása ezen megoldásának - melynek fenntartása nagyobb odafigyelést igényel - támogatása esetén szükséges feltérképezni és meghatározni azon lehetséges területeket, melyek szervesen beilleszthetők a mindennapi életbe, nem ront az ott élők komfortérzetén, sőt megfelelő fenntartás esetén a városkép javításához is hozzájárulhat.  Erre számos jó példa található akár szűkebb környezetünkben is (pl.: Kecskemét).

2/ A másik nagyon fontos kérdés, a csapadékvíz elvezető rendszerek kapacitásának meghatározása milyen elvek alapján történjen. A korábbi években az ingatlanokról a csapadékvíz közterületre történő kivezetését országos jogszabály tiltotta, de a jogszabályváltozásnak köszönhetően ez ma már a közútkezelő és a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetőjének engedélyéhez kötött. Álláspontunk szerint ezen közmű használatára vonatkozóan szabályozás előkészítése szükséges tekintve, hogy az ingatlanok beépítésével és a burkolt felületek növekedésével egyre nő az igény az ingatlantulajdonosok részéről a közterületi csapadékvíz elvezető rendszerekre történő rákötésre, ugyanakkor a közterületen összegyűlő vizek elvezetésére méretezett közcsatornák befogadóképesége véges.

A csapadékvíz elvezető csatornára történő lakossági (vagy közületi) rákötés jelenleg csak nagyon indokolt esetben kerül engedélyezésre, egyrészt a fentebb említett okból kifolyólag, másrészt az ingatlanokról összegyűjtött és befogadott csapadékvíznek nincs díjtétele, ugyanakkor a város 2/3-ad részéről összegyűlő csapadékvíz átemelésre kerül, hogy a befogadóba jusson, aminek jelentős az energiaköltsége, amit az önkormányzat fizet meg.

A csapadékvíz hálózat tervezésénél a közterületek vízgyűjtő területén keletkezett  vizek mennyiségéhez méretezik a csatornák kapacitását, ezért ha adott utcában több ingatlan rákötése is megvalósul, akkor előfordulhat a közterületi csatornákban a kapacitáshiány miatti visszaduzzasztás, legrosszabb esetben a kiöntés. Ezért szükségesnek tartjuk meghatározni, hogy milyen feltétellel lehetséges a rákötés, amennyiben e miatt szükséges a meglévő hálózat kapacitásbővítése, azt milyen finanszírozás mellett, illetve milyen üzemeltetési költségen tudja a város biztosítani az erre igényt tartó számára.

A fentiek után az alábbiakban adunk tájékoztatást a városi vízelvezetési rendszer azon problémáiról, hiányairól a teljesség igénye nélkül, melyek ismertek és a lehetséges megoldás is ismert. Sok esetben a meglévő hálózat megfelelő karbantartásával is javulhatna a helyzet, azonban azok megközelíthetősége akadályozza azt, mely érintett helyszínekről lentebb részletesen írunk.

A város lakóövezeteinek nagy részén a csapadékvíz elvezetés nyílt és zárt csapadékvíz elvezető és szikkasztó rendszerekkel megoldott. A panaszok nagy része az üdülőövezeti ingatlanokba illetve a kertségekbe költözött lakosság részéről érkezik. Ezen városrészeken az utcák területe keskeny, ezért az útburkolatok (mely ritkán aszfalt, zúzottköves vagy föld burkolatú) szélessége is többnyire keskeny, ezért sem szikkasztó, sem vízelvezető árok kialakítására nincs lehetőség. Ezeket az üdülőterületeket, illetve kertségeket korábban csak a nyári időszakban használták, amikor a csapadékvíz hamarabb elszikkadt a keskeny zöldfelületeken, vagy ha az úttesten pangott a víz, az sem zavart senkit. Az elmúlt időszakban, illetve napjainkra jelentősen megnőtt az életvitelszerűen ott lakók száma, mellyel jelentősen nőtt a gépjárműforgalom is. Ez utóbbinak következménye, hogy állandósult az út két szélén történő parkolás, az egyébként is keskeny zöldfelületeket a járművek letaposták, mely oly mértékben tömörödött, hogy mára már alkalmatlan a víz elszikkasztására. Tovább ront a helyzeten, hogy a parkolás könnyítése miatt - engedély nélkül - zúzottkővel stabilizálták a padkát, mely a zöldfelület szikkasztóképességét tovább csökkentette. A fenti probléma jellemző az úgynevezett virágutcákon, a fautcákon, valamint a Csatornakert, Vénkert és a Csepűskert lakott részein, illetve ez a folyamat az Erdő dűlő környékén is elkezdődött. Ezen területek műszaki paraméterei miatt kizárólag zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére van lehetőség, ami magával hozza az útburkolatok szegéllyel történő átépítését a csapadékvíz víznyelőkön át az elvezető csatornába történő vezetése érdekében. Több helyen a befogadó csatornák is távolabb vannak, és a kapacitásuk sem biztos, hogy megfelelő, így akár azok kapacitásbővítése is szükséges lehet.

Az úgynevezett „virágutcák” közül a Tulipán, Jázmin, Szegfű utcák csapadékvíz elvezetésére tervdokumentációval rendelkezik az önkormányzat, illetve a Rózsa utcán tervezett zárt csapadékvíz csatornára vonatkozóan még érvényes vízjogi létesítési engedély is rendelkezésre áll. Mindegyik esetben szükséges a vízelvezetés érdekében az útburkolatok felújítása vagy szilárd burkolattal történő kiépítése is, amelyekre szintén rendelkezik az önkormányzat tervdokumentációkkal. A fa nevű utcákon és a kertségekben vízelvezetési tervdokumentációk nem állnak rendelkezésre.

A Bródy Sándor utcán szintén rendelkezik az önkormányzat zárt csapadékvíz csatorna kiépítésére és burkolt úttest valamint parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tervekkel.

Csapadékvíz elvezetés szempontjából a belváros legkritikusabb része, a jégpálya mögül induló, - a lakók által zárttá tett - gyűjtőcsatorna a Puskin utcáig. A csatorna a lakóházak között helyezkedik el, ezért a megközelítése nehézkes, vagy meg sem közelíthető a csatorna gépi mosatását végző tehergépjárművel (részben azért, mert nem fér el a jármű, részben azért, mert a telken belüli burkolatok teherbírása miatt a lakosok nem engedik be a járművet az udvarukba). Ezért a csatorna tisztítása csak részben lehetséges a közterületről, ameddig a woma hossza lehetővé teszi azt. A csatorna vízgyűjtő területe nagy (Jégpálya, piac parkoló, Dankó utca, Kenézy utca és Kenézy zug, Fogthüy utca, Gönczy Pál utca, Erzsébet utca eleje), ezért kiváltására korábban már elkészült  a tervdokumentáció a Bethlen utca – Kenézy – Erzsébet utcákon tervezett nyomvonallal.

A másik rossz állapotban lévő gyűjtőcsatorna a Tisza zug – Duna zug – Galgócz sor közötti csatorna. A telekvégeknél futó csatorna (hrsz.: 7026, 6991) a lakosság által lekerített, géppel szintén nem közelíthető meg, így tisztítása nehezen oldható meg.

Az Ádám dűlői főgyűjtő csatorna 100. sz. vasútvonal és a 041/6 hrsz.-ú csatorna közötti csatorna nyomvonala magánterületen halad, amelyre szintén nincs bejegyezve szolgalmi jog. Fontos csatornáról lévén szó szükséges lenne a csatorna nyomvonalának és mellette egy karbantartó sávszélességnek a megvásárlása.

A Szabadság utca – Csontos utca közötti csatorna szintén nem közelíthető meg géppel, ugyan a csatorna önálló helyrajzi számmal rendelkezik, de a kertvégekkel határos, ahol a lakosság több helyen építőanyagot tárol annak területén, illetve a Szabadság utca 13. alatti lakos le is kerítette és kisebb épületet is elhelyezett az Önkormányzat területén.

A Nádudvari út – Hunyadi utca közötti 289 hrsz.-ú csatornát a Nádudvari út 77/a és a Hunyadi utca 22. ingatlanok tulajdonosa saját ingatlanához kerítette. A Nádudvari út 77/a. ingatlan tulajdonosa magasított virágágyat, fasort, és egyéb kisebb építményeket helyezett el a csatornaterületen. A csatornaterületre történő bejutás kapu hiányában kizárólag a magáningatlanokon keresztül lehetséges.

Az Ádám utca Hőforrás utca – Mikszáth Kálmán utca közötti szakaszon az útburkolat magasabban van, mint a családi házak előtti járda és a telkek, ezért az útról a csapadékvíz a járdára és a telkekre is befolyik. A probléma megoldására útfelújítási és csapadékvíz elvezetési tervdokumentációval rendelkezik az önkormányzat.

Az Alkotás utcán a vízelvezetési gondok az utca keskeny adottságaira vezethetők vissza. Az utca vízelvezetését korábban egy sekély mélységű árok biztosította, amelyet megnövekedett járműforgalom és a parkolási igények növekedése miatt a lakosság betemetett, még maradványai helyenként megtalálhatók. A vízelvezetés szempontjából legrosszabb szakasz a Hőforrás utca – Veress Pálné utca közötti szakasz, amire útfelújítási és csapadékvíz elvezetési tervdokumentációval rendelkezik az önkormányzat, de a tervkészítés óta az utca többi részén is romlott a vízelvezetés helyzete.

A Kálvin utca vízelvezetését egy nyílt árkos rendszer biztosítja, amely magántulajdonban lévő ingatlanok területén meglévő (szolgalmi jog bejegyzése nélkül) zárt csatornán keresztül van átkötve a Wesselényi utcai csatornába. A telkeken lévő zárt csatornák tisztítása szintén nem megoldott, ezért a kiváltásuk indokolt és a Kálvin utcai árkok helyreállítása is, amelyre tervdokumentáció áll rendelkezésre.

Fontos lenne a Huba utcai nyílt vízelvezető árok zárttá tétele, ugyanis a lakosság részéről panasz érkezett a Malom soron vezetett gyógyvíz miatt, miszerint az a Huba utcai csatornába is visszafolyik, emiatt a talajvízszint megemelkedik és elönti a pincét. A panasz miatt jelenleg a Malom soron kiépített sósvízlevezető helyett a korábbi nyomvonalon történik a sósvíz elvezetése. A Huba utcai csatorna zárttá tételével a Malom sorról visszafolyó gyógyvíz nem tudna a zárt rendszerből kijutni, így nem okozna talajvízszint emelkedést. A csatorna zárttá tételére tervdokumentációval és érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat.

A Nyugati sor elején a földmedrű árokban rendre feljön a nád, ami nagyon lelassítja a csapadékvíz lefolyását. A Nyugati sori csatorna vízgyűjtő területén felújított árkok (pl.: Bárány utca) vize hirtelen jelenik meg a Nyugati sori csatornában, ami csak lassan képes elvezetni azt, így felduzzadást eredményez a Nyugati sori csatornában is, ami akár a vízgyűjtő terület egyéb részein is megjelenhet. A Nyugati sori csatorna mederburkolattal történő felújítására elkészült terv érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik, viszont a szennyvíz bekötővezeték ütközése miatt új szennyvíz gerincvezeték kiépítése is szükséges lenne ezzel egyidejűleg, mely jelentősen drágítja meg a beruházást. Erre vonatkozóan szintén rendelkezik az önkormányzat érvényes vízjogi engedéllyel és műszaki tervdokumentációval. A Nyugati sori csatorna egy része - a Nádudvari út felőli útkanyarulata utáni szakasza - magánterületeken keresztül éri el a befogadó csatornát, amire szintén nincs bejegyezve szolgalmi jog.

A Rákóczi utca városi sportház előtti szakaszának vízelvezetési problémája az elmúlt években a járda mellett kialakított vízelveztő folyóka kiépítésével javult, de megoldottnak nem tekinthető. Az érintett szakaszra vonatkozóan érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező zárt csapadékvíz csatorna építési tervdokumentáció és útfelújítási, parkolóépítési tervek vannak az Önkormányzat birtokában.

A Horthy kanális egy részét egy korábbi megállapodás alapján a Vadaskert vendéglő lekerítette, ahol a vízi szárnyasok komfortérzetének javítása érdekében, a víz visszatartására a földmederben kisebb duzzasztót hozott létre az ingatlan tulajdonosa. Ez a visszaduzzasztás a városi csapadékvíz elvezetését kedvezőtlenül befolyásolja, ugyanis amikor hirtelen nagy mennyiségű csapadék hull, akkor a Semmelweis utcai csatornába fut össze a város nagy részéről a csapadékvíz, ami többször a kapubejárók aljáig emelkedik. Ebben az esetben sürgős beavatkozás szükséges, ami a megépített tiltós műtárgyak megnyitásával, a Horthy kanális irányába is történő vízkormányzással lehetséges. Ilyen esetekben az ingatlantulajdonos által készített duzzasztó igen kedvezőtlenül hat, illetve a kerítés miatt ennek a szakasznak a kotrása sem megoldott.

A Dózsa György utcai csapadékvíz elvezető árok zárttá tétele több éve húzódik, amelynek a Bajcsy-Zsilinszky utca – Vasvári Pál utca közötti szakaszára érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező tervdokumentáció is rendelkezésre áll, ami magába foglalja a Hold zug vízelvezetésének megoldását is.

A Vásártér sor csapadékvíz elvezetése is több okból problémás:

- Korábban problémát okozott a vasút alatti keretelem nem megfelelő magassága, azonban a vasútfelújítás során az átépítésre került, vagyis ez a probléma elhárult.

- Az utca végén lévő közel vízszintes zárt csapadékvíz csatorna területét a MÁV Zrt. értékesítette, így az magánterületre került, amire szolgalmi jog nincs bejegyezve. A víz lefolyása szempontjából nem szerencsés az elég hosszú, lejtéssel nem rendelkező csatorna, melynek a fenntartása is körülményes, mivel nem közterületen fut.

- A Tigáz telephely csapadékvizének bekötései a Vásártér soron találhatók, ahonnan nagy mennyiségű csapadékvíz érkezik. Az utca végén, a magánterületen lévő vízszintes magassági vonalvezetésű csatorna miatt nehezen folyik el és ezért gyakran kiöntésközeli állapotot eredményez. A vízelvezetési megoldás átalakítására tervdokumentáció áll rendelkezésre, mely a közterületek vízlevezetése tekintetében kiiktatja a magánterületen futó, zárt csatornát, a későbbiekben az csak a Tigáz telephely vizét fogadná.

Az Attila utca csapadékvíz elvezetési problémájára 2023. évben kötött tervezési szerződés alapján tervdokumentáció készül.

A Bajcsy – Zsilinszky utca – Kösely csatorna közötti nyílt csatorna magánterületen halad, amelyre szolgalmi jog nincs bejegyezve. A korábbi tulajdonos a csatorna kotrását, karbantartását lehetővé tette, de információnk szerint a terület eladó, ezért az új tulajdonos nem biztos, hogy szolgalmi jog nélkül megengedi a csatorna karbantartását.

A Sarló és Ék utca csapadékvíz elvezető árkainak mederelemmel történő burkolására és az árkok funkciójának helyreállítására tervdokumentációval rendelkezik az önkormányzat, a vízjogi létesítési engedély megszerzése pedig folyamatban van.

A Kereszt utca – Isonzó utca körforgalom csapadékvíz elvezetése nem megoldott, a probléma megoldására tervdokumentáció nem áll rendelkezésre.

A Tokay utca Hathy János utca – Földesi utca közötti szakaszának vízelvezetése is felmerült az útburkolat felújítása óta több alkalommal, amelyre tervdokumentáció nem áll rendelkezésre. A Tokay utca felsőbb szakaszán a meglévő vízelvezető árkok a magáningatlanok területén, szolgalmi jog bejegyzése nélkül vezetik az utca csapadékvízét a Kösely csatornába. A magáningatlanokon a szolgalmi jog rendezése vagy a csatornaterületek megvásárlása szükséges lenne.

A Szurmai utca csapadékvíz elvezetése is többször felmerült, amelyre érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező tervdokumentáció van az Önkormányzat birtokában, viszont csak az útburkolat felújításával, építésével egy ütemben valósítható meg.

Több zsákutca szakasz csapadékvíz elvezetése is problémás, amelyekre tervdokumentációk nem állnak rendelkezésre: pl. Keleti zug, Törő zug, Fertő zug. A Kölcsey zug csapadékvíz elvezetésére tervdokumentáció és érvényes vízjogi létesítési engedély is rendelkezésre áll.

A fentiek alapján újabb tervek készítése helyett a vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervdokumentációk tervezői felülvizsgálatát követően célszerű lenne az ütemezett megvalósítás forrás elkülönítésével, valamit nagyon fontos tartjuk a meglévő és funkcióval bíró, magánterületeken futó, szolgalmi joggal nem rendelkező csatornák szolgalmi jog bejegyzését, vagy azok területének megvásárlását (karbantartó sávval együtt), illetve a lakosság által elfoglalt csatornaterületek helyreállítását.

Prioritásként javasolt kezelni a Bethlen – Kenézy – Erzsébet utca gyűjtőcsatorna valamint a Huba utcai zárt csatorna kiépítését, illetve a Tisza zug – Duna zug – Galgócz sor gyűjtőcsatorna felújítását, illetve a Nyugati sori csatorna mederelemmel történő burkolását.

Szintén fontos láncszem, az Ék utca - Sarló utca csapadékvíz elvezetési tervében lévő Dózsa György úti zárt csatornaszakasz kiépítése a Sarló utca – Bajcsy-Zsilinszky utca között. Ez a megnövelt kapacitásával a jelenlegi rendszernél jóval nagyobb üzembiztonságot tenne lehetővé a Sarló utcán és az Ék utcán.

Az úgynevezett „virágnevű” utcák közül a Tulipán utcán tervezett csatorna lesz a befogadója a több utcán (pl. Szegfű utca, Jázmin utca) tervezett csapadékvíz csatornának, ezért ennek hiányában a többi utcán nem építhető csapadékvíz csatorna.

A csapadékvíz elvezetésben nagyon fontos szerep hárul a közterület-felügyelet munkatársaira, a városban megszaporodott engedély nélkül létesített burkolt és zúzottköves parkolóhelyek, indokolatlan burkolatok felkutatásában, a zöldterületek helyreállításában. Ezen szabálytalanul kiépített burkolatok csökkentik a terület csapadékvizet helyben tartó (szivárgás) képességét, illetve adott esetben az utcák csapadékvíz elvezető képességét (elzárják a víz útját) rontják.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. (I. 25.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a város csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos felmérésről tájékoztatóban foglaltakat.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Határidő: -„

Hajdúszoboszló, 2024. január 15.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető