| Hajdúszoboszló Város Polgármestere 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-301 | 15. ……………………………………..... kódszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: 8167-1/2016 A 2016. április 14-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | dr. Sléder Tamás közbeszerzési felelős |
| --- | --- | --- |
|  | Ellenőrizte: | ………..…… (Jegyző/aljegyző kézjegye) |
|  | Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése) |  |

TÁJÉKOZTATÓ

közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárásban született átruházott hatáskörben döntés Önkormányzatunknál, melyekről közbeszerzési szabályzatunk alapján az alábbiakban adok számot:

Az új HÉSZ készítése tárgyában a Cívisterv Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés teljesítési véghatárideje 2016. május 31-ére került módosítása az ismert indokok alapján (a tárgyban már több egyeztetés és képviselő-testületi előterjesztés is történt).

A „Hajdúszoboszló, belterületi Eötvös utca, Kossuth utca, Muskátli utca, Hőgyes utca útburkolat kivitelezése” tárgyban az EURO CAMPUS Kft.-vel (3300 Eger, Árpád út 64.) került még 2015-ben megkötésre a vállalkozási szerződés. Ennek teljesítési határideje a Kossuth és Hőgyes utcák tekintetében 2016. május 31-re lett módosítva még tavaly. A tavaszi munkakezdést követően mindkét helyszínen műszaki problémák merültek fel, ami alapján munkák maradnak el (pl. Kossuth utca bal oldalán burkolt mederépítés), valamint többletmunkák (pl. útalapkészítés) kerültek elrendelésre a műszaki ellenőr által. Mindezek alapján a megkötött vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási  ár mindösszesen nettó 2.484.650,-Ft-tal csökken.

Az adósságkonszolidációból megvalósítani tervezett útfelújítások tárgyában 2016. április 5-én kerültek beadásra az ajánlatok, ami alapján várhatóan 2 társaság (2 külön közbeszerzési eljárás került meghirdetésre) kezdheti meg hamarosan a munkálatokat.

Kérem a fenti tájékoztató tudomásul vételét.

Hajdúszoboszló, 2016. április 6.

Dr. Sóvágó László

polgármester