| száma | közbeszerzés tárgya | tervezett mennyiség | irányadó eljárási rend | tervezett eljárás fajtája | eljárás megindításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésnek várható időpontja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hajdúszoboszló, Daru zug parkolóépítés | 1 | uniós értékhatár alatti | Kbt. 115. § (1) bekezdés | 2021. február | 2021. június |
| 2. | Csoportos villamos-energia beszerzés | 1 | uniós értékhatárt elérő | nyílt eljárás / árlejtéssel | 2021. március | 2023. október |
| 3. | Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása | 1 | uniós értékhatár alatti | Kbt. 115. § (1) bekezdés | 2021. március | 2022. május |
| 4. | Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása | 1 | uniós értékhatár alatti | Kbt. 115. § (1) bekezdés | 2021. április | 2021. október |
| 5. | „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” pályázathoz tervező kiválasztása | 1 | uniós értékhatárt elérő | nyílt eljárás | 2021. április | 2021. szeptember |
| 6. | „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák | 1 | uniós értékhatárt elérő | nyílt eljárás | 2021. október | 2023. június |
| 7. | „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” pályázathoz műszaki ellenőr kiválasztása | 1 | uniós értékhatárt elérő | nyílt eljárás | 2021. október | 2023. június |
| 8. | „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” pályázathoz eszközbeszerzés kiválasztása | 1 | uniós értékhatárt elérő | nyílt eljárás | 2021. október | 2023. június |

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE