| Hajdúszoboszló Város Polgármestere 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-301 | 20. ……………………………………..... kódszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: ……../2018. A 2018. július 5-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | aláíró |
| --- | --- | --- |
|  | Ellenőrizte: | ………..…… (jegyző/aljegyző kézjegye) |
|  | Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése) | VMB |

Előterjesztés

a Szent István park körüli területek átépítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormány által Hajdúszoboszlónak ígért fejlesztések egyike tartalmazza a Mátyás király sétány, a buszpályaudvar és a Fürdő utca – Mátyás király sétány kereszteződésében lévő terület átépítését. (1.sz. melléklet) Ezek helyes és támogatható elképzelések, de közöttük vannak olyan elemek, amelyekkel az ígéret jogi kötelezettségét meghatározó 2030-as határidőig várni nem lehet. Másrészt jól látható a beruházások árának meredek emelkedéséből, hogy az erre a célra ígért 1 milliárd forint a megvalósításra nem elég, magyarul: lesznek olyan elemek, amelyek csak önkormányzati forrásból valósíthatók meg.

Az előterjesztés lényege: épüljön meg a kormányprogramban is szereplő autóbusz-pályaudvar előtti parkoló, majd a jelenleg parkolóként használt területet (2. sz. melléklet) szintbeli burkolattal lássák el. A kialakuló tér – szakemberek bevonásával – kapjon új, a város jellegéhez illő arculatot, az igényes árusítás lehetőségével. Mindezen munkákat 2019. április 30-ig kell elvégezni, hogy a következő idegenforgalmi szezonban már a vendégek és a város polgárai is használatba vehessék. A tér „berendezésével” (látványelemek, pavilon, padok stb.) szakembereket kell megbízni, a lakosság véleményének teret kell adni. Meg kell újítani a közvilágítást, a tér legyen mediterrán jellegű, alkalmazkodjon az idelátogató vendégek igényeihez.

A terv megvalósítása a fürdő főbejáratától a Hotel Silverig egyre szépülő, igényes sétány alapjait teremti meg, a kormányzati támogatás tényleges realizálása pedig valóban európai színvonalúvá teheti.

Olyan terv még nem született, amely ne járna valaminek a korlátozásával. Kétségtelen, hogy közvetlenül a fürdő téli bejáratánál megszűnnek a parkolók, de a világ nagyobb turisztikai attrakcióit is többnyire gyalogosan közelítik meg. Luxus, hogy ezt a pazar adottságú, jó „beépítési” lehetőségekkel kecsegtető területet gépkocsik „tárolására” használjuk. Világtendencia, hogy a gépkocsi helyett az igényes környezet, a természet kerüljön életterünk középpontjába. Másrészt indokolatlan a helyzet dramatizálása: a „vakparkoló” megmarad, a buszpályaudvar előtt újak épülnek. Ezek az év 90%-ában elegendőek, a karácsonyi, húsvéti, hosszú hétvégi csúcsforgalmak gondjait meg eddig sem lehetett megoldani. Leírom a valóságot: ünnepeken lesznek, akik messzebb parkolnak (Jókai sor, József Attila utca, Damjanich utca stb).

A terv becsült költsége mintegy 200 millió forint, célszerű és takarékos gazdálkodásunk eredményeként a meglévő tartalékból finanszírozható. A terv egyetlen fa kivágását, a növényzet „megbolygatását” sem követeli meg.

Az „Összefogás” képviselő-csoportja nevében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat:

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az elkészült tervek alapján a buszpályaudvar előtti parkoló megépüljön, támogatja, hogy a fürdő téli bejárata előtti parkoló a park részévé váljon, kapjon az ott lévő járdákkal azonos szintű, azokkal összhangban álló burkolatot. Felhatalmazza a polgármestert, a teret „berendező” tervező(k) kiválasztására.

A célok megvalósítására a költségvetési tartalékból 200 millió forintot biztosít.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester

Hajdúszoboszló, 2018. június 26.

/:Dr. Sóvágó László:/

polgármester