| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály ## Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  |  | 10. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/3087/2026. A 2026. február 26-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Pataki Zsuzsa városfejlesztési ügyintéző |  |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többség (Mötv. 42.§. 1. alapján) |  |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a vis maior támogatásra benyújtott pályázat adatainak véglegesítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

2026. július 07-én történt szélsőséges időjárási körülmények miatt bekövetkező védekezési és helyreállítási munkálatok elvégzésére vonatkozó vis maior támogatási igényt nyújtott be Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. A pályázathoz több alkalommal kaptunk hiánypótlási felhívást, melyet eddig hiánytalanul pótoltunk.

A benyújtott támogatási igény elbírálása az előterjesztés készítése időpontjában még nem történt meg, ennek véglegesítése még folyamatban van. A helyreállítási munkálatokra vonatkozóan valamennyi ajánlatkérési eljárás a műszaki szakértő által meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően lefolytatásra kerültek.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal történt egyeztetés alapján a benyújtott pályázatot szeretnénk véglegesíteni és lezárni, melyhez a műszaki szakértők által megadott bekerülési költségeket szükséges feltölteni a pályázati felületen. A támogatási igény a beérkezett indikatív ajánlatok alapján került meghatározásra, ekkor még nem álltak rendelkezésre a szakértői vélemények.

Az alábbi táblázatban szerepeltetjük az indikatív ajánlatok alapján eredetileg benyújtott támogatási igényt (Igazoltan felmerült bruttó költség), valamint a műszaki szakértő által megadott várható bekerülési költségeket, illetve a biztosító egyes területekre kiajánlott kártérítésének mértékét. A Minisztérium iránymutatása alapján az igényelt támogatás összege a szakértő által megadott bruttó költség 70%-a, amihez 30 % önerő társul, illetve külön soron szükséges kimutatni a biztosító által megtérített összeget. A Minisztérium ezen adatok birtokában dönt a támogatás mértékéről.

A védekezési és helyreállítási munkálatok bekerülési költsége a lefolytatott árajánlatok és megkötött szerződések alapján mindösszesen 120 082 407 Ft, melyhez szükséges forrást a képviselő-testület decemberi ülésén biztosította, így a helyreállítási munkálatok már folyamatban vannak.

| Káresemények helyreállítási és egyéb pályázathoz tartozó költségei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingatlan / tevékenység megnevezése | Igazoltan felmerült bruttó költség | Műszaki szakértő által megadott bruttó költség | Biztosító kártérítése | Igényelt támogatás 70% | Önerő mértéke 30% |
| Víztorony | 37 321 500 Ft | 37 747 804 Ft | 4 500 000 Ft | 26 423 462 Ft | 11 324 342 Ft |
| Szennyvíztelep | 709 714 Ft | 1 869 788 Ft | 558 530 Ft | 1 308 851 Ft | 560 937 Ft |
| Járóbeteg-Ellátó Centrum | 7 263 521 Ft | 8 254 121 Ft | 815 000 Ft | 5 777 884 Ft | 2 476 237 Ft |
| Bocskai István Múzeum (Bocskai u. 14.) | 1 579 000 Ft | 1 210 382 Ft | 772 000 Ft | 847 267 Ft | 363 115 Ft |
| Hajdúszoboszló Városi Televízió | 1 443 482 Ft | 1 443 482 Ft | - | 1 010 437 Ft | 433 045 Ft |
| Hajdúszoboszlói Szabadidő Park | 6 808 470 Ft | 6 808 470 Ft | 1 172 000 Ft | 4 765 929 Ft | 2 042 541 Ft |
| Védekezés | 53 871 144 Ft | 53 871 144 Ft | - | 37 709 800 Ft | 16 161 344 Ft |
| Igazságügyi szakértői díjak | 1 351 600 Ft | 1 351 600 Ft | - | 946 120 Ft | 405 480 Ft |
| Összesen | 110 348 431 Ft | 112 556 791 Ft | 7 817 530 Ft | 78 789 750 Ft | 33 767 041 Ft |

A káresemény forrásösszetétele:

| Megnevezés | 2025. év | % |
| --- | --- | --- |
| Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) | 33 767 041 Ft | 30% |
| Vis maior támogatási igény | 78 789 750 Ft | 70% |
| Források összesen | 112 556 791 Ft | 100% |
| Biztosító kártérítése | 7 817 530 Ft |  |
| Egyéb forrás | - |  |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő – testületének … /2026. (II. 26.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a vis maior pályázat lezárásához szükséges adatok véglegesítéséhez a következő táblázat forrás összetételét elfogadja:

A káresemény forrásösszetétele:

| Megnevezés | 2025. év | % |
| --- | --- | --- |
| Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) | 33 767 041 Ft | 30% |
| Vis maior támogatási igény | 78 789 750 Ft | 70% |
| Források összesen | 112 556 791 Ft | 100% |
| Biztosító kártérítése | 7 817 530 Ft |  |
| Egyéb forrás | - |  |

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2026. február 18.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető