| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Önkormányzati Iroda ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. Telefon: 52/557-365, Fax: 557-301 |  |  | ……………………………………..... kódszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/593/2020. A 2020. január 23-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | aláíró |  |  |
|  | Ellenőrizte: | ………..…… (jegyző/aljegyző kézjegye) |  |  |
|  | Megtárgyalja: | Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság, Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |  |

ELŐTERJESZTÉS

a II. világháborús emlékmű felújítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló lakossága népességének számához viszonyítva mindkét világháborúban a legtöbb áldozatot szenvedő települések közé tartozik. A II. világháborúban mintegy 750 ismert halottat veszített városunk. A veszteségek, a túlélők kegyelete indíttatta Hajdúszoboszló lakosságát, hogy 1990-ben a II. világháború helyi áldozatainak emlékművet állítson.

A II. világháború áldozatainak emlékműve a Hősök terén található (1. sz. melléklet). A három oszlopból álló alkotáson olvashatók az áldozatok nevei. Az emlékmű Bene Miklós (1948.03.19 -  1991.01.23.) alkotása.

Az emlékmű megkárosodott. Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes Dr. Orosz Gábor vezető statikus tervező, építési szakértőt kérte fel az emlékmű helyszíni szemléjére, szerkezeti károsodás véleményezésére. A szakértői véleményt a 2. sz. melléklet-ben kiadott jegyzőkönyv tartalmazza.

A szakértői nyilatkozat szerint az emlékművet új, megfelelően elkészített alapra, teljes felújítás után érdemes újra telepíteni. Az alkotó Bene Miklós özvegye a felújításhoz hozzájárult.

A teljes felújításra Győrfi Lajos szobrászművésztől kértünk ajánlatot (3. sz. melléklet).

Elvégzendő feladatok:

- Bontás, daruzás, szállítás a püspökladányi műterembe,

- Restaurálási, kőfaragási munkák:

- felület tisztítása,

- dombormű restaurálása, repedt felületek levágása: 1. -25 cm, 2. -18cm, 3. -14 cm,

- illesztések újraragasztása,

- felület csiszolása, fényezése – 22 m2,

- impregnálás SilkLight felületvédő anyaggal, csapok KO-36-os minőségű rozsdamentes anyag),

- Betűvésés (homokfúvásos technológiával, antikva típusú betű fekete akrill kifestéssel),

- Helyszíni vasalt, 10 cm-es vízszigetelt alaplemez készítése (10 m2), süttői fényezett mészkőlappal való burkolása, vízszigetelés: Mapei Mapeplastic, ragasztó: Mapei Keraflex Extra S1, fugázó: Mapei Ultracolor Plus,

- Helyszíni felállítás (szállítás, daruzás, helyszíni összeállítás).

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- a II. világháborús emlékművet felújíttatja és újra alapozás után a jelenlegi helyére visszaállítja,

- a bontást, a felújítást, a visszaállítást, az előterjesztésben részletezett feladatok elvégzését Győrfi Lajos szobrászművésztől megrendeli,

- az árajánlatban meghatározott költségvetést (3. sz. melléklet) elfogadja és a város 2020. évi költségvetési rendelete 14. sz. melléklete „Felújítások” táblázatában tervezett keretéből a megvalósításra bruttó 4.423.500 Ft-ot biztosít.

A képviselő-testület felkéri Czeglédi Gyula polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2020. január 23.

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2020. január 08.

Tisztelettel:

/:Varga Imre:/

humán-közszolgáltatási

irodavezető-helyettes