| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 02. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/18099/2023. A 2023. 07. hó 13-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete |  | Ügyintéző: | aláíró |  |  |
|  |  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  |  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |  |
|  |  | Döntés jellege: | minősített többség (Mötv. 42. § 1. szerint) |  |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Rákóczi utca 70. szám alatt megépült bölcsőde tűzfal és kerítés építésével kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelet Bizottságok!

Elkészült a Rákóczi u. 70. szám alatt lévő új bölcsődei tagintézmény, jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás van folyamatban. Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni ellenőrzést tartott ahol előírásra került, hogy az épület szomszédok felőli oldalán két szakaszt (ahol közel van a szomszédok melléképülete) tűzfalas kialakításúra kell átalakítani. A kivitelezés lezárult, nem volt a tűzfal kialakítása része a kiviteli tervnek, így a projektnek sem. Megléte elengedhetetlen a használatba vételi engedély megszerzéséhez. Előzetes árajánlat alapján az átalakítás bruttó 3.220.182,-Ft-ba kerül.

Az elmúlt időszakban a bölcsőde udvara melletti szomszédokat megkerestük, hogy az épületeik állapotára való tekintettel azok állagmegóvásáról gondoskodni szíveskedjenek (cserepeket és kéményt igazítsák meg, vakolatot javítsák ki). Tekintettel arra, hogy nem jártunk sikerrel – a bölcsődevezető többször, személyesen is kereste őket – bejelentést tettünk, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Építésügyi Osztályán és kértük, hogy kötelezzék a tulajdonosokat az épületeik állagmegóvására. A helyszíni bejárás során az egyik szomszéd vállalta, hogy a telekhatáron lévő épületeinek a hátsó homlokzatát felújítja, de a másik szomszéddal a Hatóság sem tudta személyesen felvenni a kapcsolatot, így eljárást indítanak az ügyben. A Hatóság tájékoztatása alapján az eljárás hosszadalmas lesz, valamint tekintve, hogy sok tulajdonos van az ingatlanban, nem lehet tudni előre, hogy a rossz állapotú tetőt valamikor is kijavítják-e. Tekintve, hogy Rákóczi u. 70. szám alatt bölcsőde fog üzemelni, várhatóan a Hatóság az Önkormányzatot, mint tulajdonost fogja arra kötelezni, hogy saját telkén belül építsen egy kerítést, mellyel megakadályozza, hogy a lehulló cserépdarabok személyi sérüléseket okozzanak.

a szomszédos, rossz állapotban lévő ingatlan

A bölcsőde vezetője ajánlatot kért a kerítés megépítésére, a vállalkozó a kisgyermekek épségét szem előtt tartva a szomszédos épülettől 50 cm-re, 4 m magas lemez kerítés építésére adott ajánlatot, melynek költsége bruttó 3.183.229,-Ft.

Javasoljuk, hogy a munkálatok elvégzésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. kerüljön megbízásra.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (VII.13.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rákóczi u. 70. szám alatt lévő új bölcsődei tagintézmény homlokzatának átalakítását, tűzfal kialakítását, melyhez szükséges forrást, bruttó 3.220.182,-Ft mértékben a 2023. évi tartalékkeret terhére biztosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rákóczi u. 70. szám alatt lévő új bölcsődei tagintézmény udvarán a szomszéd felőli oldalon kerítés építését, melyhez szükséges forrást, bruttó 3.183.229,-Ft mértékben a 2023. évi tartalékkeret terhére biztosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t bízza meg fenti munkálatok elvégzésével.

Felelős:  Polgármester

Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2023. július 11.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető