| Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 557-370, Fax: 557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu | 25. ………………………………... kódszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: HSZ/21104-1/2021. (A 2021. június 17-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete.) | Ügyintéző: | aláíró |
| --- | --- | --- |
|  | Ellenőrizte: | - |
|  | Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése) | - |

TÁJÉKOZTATÓ

a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről, valamint a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről; a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések megerősítése

I.

Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A legutóbbi ülés óta eltelt időszakról tájékoztatómat az alábbiak szerint adom meg, kérve és megköszönve tudomásul vételét:

- A Multifunkciós Rendezvényközpont (Konferencia Központ) tervezési feladatellátásra vonatkozó közbeszerzési felhívás közzététele megtörtént, az ajánlatok beadási határideje: 2021.06.14. Jelenlegi információ alapján már 9 cég töltötte le felhívásunk, így várhatóan több ajánlat is érkezik.

- A Mátyás király sétány és kapcsolódó projektelemek fejlesztése kapcsán a Támogatási Szerződés döntésnek megfelelő módosítására várunk, melynek aláírását követően a kivitelezési szerződés hatályba lép, a megvalósítás kezdetét veheti.

- A Bölcsőde fejlesztése pályázat keretében jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszaka lezárult, május 21-ig 3 ajánlat érkezett. Jelenleg a közbeszerzési tanácsadó a beérkezett ajánlatok átvizsgálást követően kiküldte hiánypótlási felhívását a cégeknek. A hiánypótlások teljesítését követően lehet dönteni azok érvényességéről, majd az érvényes pályázatok értékelése kezdődik meg. Előzetesen már most annyi látszik, hogy a legalacsonyabb ajánlati ár is jóval magasabb, mint  a rendelkezésre álló forrás, így a Hivatal vizsgálja annak lehetőségét, hogy van-e mód többlettámogatás megigénylésére – ha igen, milyen feltételekkel – e pályázati konstrukcióban.

- Az önkormányzati kötelező feladatellátás pályázat keretében támogatott Szél zug felújítása pályázat keretében jelenleg folyamatban vannak az ajánlatkérések (kivitelezésre és műszaki ellenőrzésre), melyek beadási határideje: 2021. június 18.

- Az Önkormányzat két pályázatot nyújtott be elmúlt év őszén az egyiket a „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón” címmel, a TOP-4.3.1-16 kódszámú, míg a másikat a „Összetartó lakosságért- Hajdúszoboszló” címmel, a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati felhívásra. Jelenleg a Támogatási szerződés megkötése zajlik.

- A Daru zug kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, így újabb felhívás közzététele vált szükségessé. A második körös közbeszerzési felhívásra 2 db ajánlat érkezett, melyek hiánypótlása most van folyamatban. A hiánypótlást követően kezdődhet meg az ajánlatok érvényességének vizsgálata, majd ezt követően az értékelésük.

- A Liget Óvodában részben támogatásból megvalósuló konyhafejlesztés megvalósítása nyárra tervezett, így a kivitelező kiválasztására, valamint a szükséges eszközök beszerzésére irányuló eljárások lefolytatásra kerültek. A kivitelezésre beérkezett ajánlat összege magasabb a rendelkezésre álló forrásnál, így a Hivatal forráskiegészítés céljából előterjesztést készített a testület részére.

- A belterületi, önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő közutak kátyúzási munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívásra 3 ajánlat érkezett, melyek érvényesek. A nyertes kiválasztása, az elvégzendő feladat meghatározása (az ajánlatkérés 2 részre bontva került meghatározásra, 1.rész az ütőkátyúk javítását tartalmazza  az egész város vonatkozásában a kiemelt övezetben felmért kagylós törések és hálós repedések javításával együtt, míg a 2. rész a város többi területén elvégzendő kagylós törés és hálós repedések javítására irányult -  a városi költségvetés teljesítőképessége függvényében, a későbbiekben kerül kiválasztásra. A legalacsonyabb összegre ajánlatot tevő augusztus 31. napjáig tartja fenn ajánlatát.

- Szabadtéri színpad garanciális munkálatai a héten befejeződnek, a gyenge és az erős áram szétválasztása megtörtént. Időközben elkészült az igazságügyi szakértői vélemény a garanciális körbe nem sorolható egyéb hibákkal kapcsolatosan, melynek tartalmát a testület külön napirend keretében részletesen is megismerheti.

- A gasztrotér hasznosítására vonatkozó, a Bérlővel többkörben leegyeztetett bérleti szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra került. Egyúttal a Hivatal levélben jelezte Bérlő felé, hogy az általuk legutóbb megjelölt nyitási időpont – július vége – nem elfogadható az Önkormányzat számára, legkésőbb július 1-jével kezdjék meg a szolgáltatást, visszajelzés még nem érkezett.

- Az új fedett utasvárók telepítése megtörtént, ezt követően a Városgazdálkodási NZRt. kapacitásának megfelelő ütemben – legkésőbb november 30-ig – a leszerelt régi utasvárók telepítését elvégzi a kijelölt helyszíneken.

- Gázláng pálya szabadidős, sport, közösségi térré fejlesztése, beépítési tervének elkészítése a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéssel együtt az előttünk álló feladat. A  konkrét projektelemek meghatározása céljából a Hivatal facebook oldalán felhívást tesz közé, a lakosság milyen funkciókat látna és használna ott szívesen. E mellett a szakirodának és szakbizottságnak akár a HSE bevonásával meg kellene határozni mely sportág legyen preferálva ezen a területen.

- Harangház oszlopfők állapota. Korábban felmerült már az oszlopfők felújításának szükségessége, azonban az akkori ajánlati ár mértéke miatt nem került sor a megvalósításra. Ez év tavaszán a VGN ZRt. által felkért szakértő műszeresen (un. fakoppos vizsgálat) megvizsgálta az oszlopfők állapotát. A szakértő véleményében több oszlopnál jelentős károsodást (korhadást) állapított meg, az oszlopok cseréjét irányozta elő. Az eltelt időszakban több lehetséges megoldás megvalósíthatóságát vizsgálják a Hivatallal, tervezővel közösen, szakemberek bevonásával, melynek eredményéről külön előterjesztés keretében kap tájékoztatást a testület.

Két lehetséges alternatíva látszik kirajzolódni:

- az oszlopfők újra alkotása,

- a meglévő oszlopfők konzerválása és stabilitása korszerű anyagok bejuttatásával.

Az újra alkotás hosszú időszükségletére tekintettel átmeneti megoldásként - míg az új oszlopok helyükre nem kerülnek-,  szakemberek dolgoznak a meglévő oszlopok stabilitásának mikéntjén ( pld: abroncsozás) is.

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázaton belül a Harsányi és a Korpos utcák út és csapadékvíz elvezetésének felújítására nyújtott be támogatási kérelmet a város. A Miniszteri döntés 2021.06.30-val várható a pályázat elbírálásáról.

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása programra benyújtott egyedi támogatási kérelme alapján 7 499 654 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat szakmai programját a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár készítette.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről június hónapban adott tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: 	azonnal

Felelős: 	polgármester

II.

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről; a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések megerősítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A COVID-19 által okozott világjárvány hullámai során Magyarország Kormánya több alkalommal is veszélyhelyzetet hirdetett ki:

- a 40/2020. (III. 11.) és a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendeletekkel 2020. március 11 és 2020. június 18. között;

- a 478/200. (XI. 03.) Kormányrendelettel 2020. november 04. és 2021. február 08. között;

- a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel 2021. február 08-tól, amely a mai napig tart.

Veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A hivatkozott törvény és a Kormányhivatal álláspontja szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a képviselő-testület és bizottságai nem tarthattak ülést, helyettük a polgármester hozta meg a szükséges döntéseket.

Azonban ez megváltozott a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 307/2021. (VI. 05.) Kormányrendelet 2021. június 15-i hatályba lépésével, ugyanis a Kormányrendelet 1. §-a úgy rendelkezik, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. Emiatt vált újra lehetővé a képviselő-testületi és bizottsági ülések jogszabályok szerinti tartása.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a 2020. évben 113 db polgármesteri határozat és 12 db önkormányzati rendelet, a 2021. évben eddig 200 db polgármesteri határozat és 15 db önkormányzati rendelet született.

A döntéshozatali mechanizmus dokumentált: a testületi ülésekhez hasonlóan írásbeli előterjesztésekről születtek döntések, amelyek minden képviselő számára a döntéshozatalt megelőzően megküldésre kerültek, valamint képviselői véleményük visszajuttatása után, azokat a Polgármester felhasználta a döntéshozatali folyamat során. Erről írásbeli jegyzőkönyv készült, mellékelve ehhez az előterjesztéseket, rendeleteket, képviselők véleményét, és mindez a szokásos szabályoknak megfelelően került megküldésre a Kormányhivatalnak. Minden előterjesztés és jegyzőkönyv feltöltésre került az önkormányzat honlapjára is, biztosítva ezzel a nyilvánosságot a lakosság, illetve bárki számára. A zárt és a két döntéshozatali alkalom között szükséges sürgősségi döntések zömére vagy szociális, egészségügyi jellege, vagy pályázathoz tartozó határidő miatt került sor.

A fent leírtakat megismerve kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek, amelyet megköszönök.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzetek alatt hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, valamint a 2020. és 2021. évben a veszélyhelyzetek időtartama alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján hozott polgármester döntéseket megerősíti.

Határidő: 	azonnal

Felelős: 	polgármester

Hajdúszoboszló, 2021. június 10.

Tisztelettel:

……………………………

Czeglédi Gyula