| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: +36 70 489 4633 | 21. …………………………..... kódszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: HSZ/11145/2022 A 2022. április 21-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Kiss Andrea városfejlesztési ügyintéző |
| --- | --- | --- |
|  | Ellenőrizte: |  |
|  | Megtárgyalja: | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
|  | A testületi döntés minősége: | minősített többséget igénylő |

ELŐTERJESZTÉS

a Bölcsőde konyha felújításához szükséges többlet önerő biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzügyminiszter által meghirdetett, az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” kiírásra vonatkozóan pályázatot nyújtott be 2021. tavaszán a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde /4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 23-25./ főzőkonyhájának teljeskörű felújítására vonatkozóan. A pályázat támogatásban részesült, bruttó 51.220.946,-Ft összes elszámolható költséggel, 38.415.710,-Ft összegű támogatással, melyhez 12.805.237,-Ft saját forrás társult. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek 75 %-a.

A fejlesztést a Bölcsőde újabb 26 fős telephellyel történő bővítése - 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. szám alatt - indokolja tekintette arra, hogy ott csak melegítőkonyha készül a meglévő főzőkonyhát alkalmassá kell tenni a kiszállításos ételkészítésre.

A felújítás során a víz-, szennyvízvezetékek és az elektromoshálózat teljes cseréjére sor kerül, felújításra kerülnek a burkolatok, kialakításra kerül a szállítókocsi tároló, a konyhatechnológia felújításra kerül, a mindennap használatos eszközök megújulnak.

A pályázat megvalósítása ez év nyarára ütemezett, így már korábban kiválasztásra került a műszaki ellenőr, valamint beérkeztek az ajánlatok a kivitelezésre vonatkozóan a mai napon, míg az eszközök beszerzését a napokban indítja a Hivatal. Csak remélni tudjuk jelen gazdasági helyzetben, hogy ezen beszerzés nem jelent majd többletterhet az Önkormányzat számára.

A pályázatban kivitelezési költségként bruttó 37.314.472,-Ft szerepel a tervezői költségvetés alapján. A kivitelező kiválasztására irányuló eljárásra három ajánlat érkezett - 5 cégnek került kiküldésre a felhívás - be az alábbiak szerint:

1. beérkezett ajánlat:

1.	Ajánlattevő neve: 		VIR-SZI Építőmester Kft.

2.	Ajánlattevő székhelye: 	4200 Hajdúszoboszló, Csepüs sor 10.

3.        Ajánlati ár bruttó Ft: 	65.649.471,-Ft

2. beérkezett ajánlat:

1.	Ajánlattevő neve:	 	Türei és Társa Kft.

2.	Ajánlattevő székhelye: 	2740 Abony, Munkácsy út 4.

3.        Ajánlati ár bruttó Ft: 	52.348.667,-Ft

3. beérkezett ajánlat:

1.	Ajánlattevő neve: 	MONTEMAR 2002 Kft.

2.	Ajánlattevő székhelye: 	4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 33.

3.        Ajánlati ár bruttó Ft: 	60.014.738,-Ft

A legkedvezőbb ajánlatot a Türei és Társa Kft. adta, de ajánlatuk a rendelkezésre álló keretet 15.034.195,-Ft összeggel meghaladja. Az árak ilyen mértékű emelkedését a kialakulóban lévő gazdasági válság okozza, mely miatt több építőanyag esetében a szállítási idő is meghosszabbodott, illetve beszerzésük is megnehezedett.

Tekintettel arra, hogy a 2022. évi költségvetés 13. sz. melléklet (beruházások) 19/ÖK  „Bölcsőde konyha fejlesztése” soron nem áll rendelkezésre a teljes fedezet és hazai finanszírozású pályázatoknál nincs lehetőség többlettámogatás megigénylésére, a hiányzó forrás városi költségvetésből történő biztosítása válik szükségessé.

Az idei évben intézményfelújítás tárgyában több pályázatot is benyújtott az Önkormányzat. A költségvetésben az intézményfelújításra rendelkezésre álló forrást erre tekintettel nem kezdte meg a Hivatal kisebb felújítási munkálatokra felhasználni (csak a baleset-, vagy vagyonvédelem miatt szükségessé váló beavatkozások), hogy a benyújtott pályázatok kedvező elbírálását követően az esetlegesen felmerülő és nem elszámolható költségekre a fedezet biztosított legyen.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde telephelyén lévő konyha kivitelezési munkálataihoz szükséges önerőhöz további bruttó 15.034.195,-Ft összeget biztosít a 2022. évi költségvetés intézményfelújítási kerete terhére /14.-es melléklet 2/ÖK sor/.

Határidő: 	azonnal és beruházásra 2022.08.15.

Felelős: 	Polgármester

Jegyző

Hajdúszoboszló, 2022. április 13.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető