| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 11. …………….……………………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/483/2024 A 2024. január hó 25-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: |  | Hajdu Ildikó városfejlesztési ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  | egyszerű többség |  |

T Á J É K O Z T A T Á S

a köztéri kosárpálya felújításával kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Képviselő-testület a 2023. novemberi ülésén arról döntött, hogy támogatja a Szilfákalja 33. sz. alatti lakótömb mögött található kosárlabdapálya (streetball) burkolatának felújítását. Ezzel párhuzamosan kérte megvizsgálni a jelenlegi pályaszerkezet alkalmasságát, annak megtartása milyen hatással lenne az új burkolat várható élettartamára, párhozamot vonva az új rétegrenddel történő kialakítással.

A határozat értelmében a Képviselő-testület felkérte a Beszerzési Munkacsoportot a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elnökének bevonásával, hogy tegyen javaslatot döntéshozó felé a kosárpálya felújítás műszaki tartalmára vonatkozóan, melynek eredményéről adjon tájékoztatást a körzet egyéni önkormányzati képviselője és a Képviselő-testület részére.

A döntést követően az iroda elindította és eredményesen lefolytatta a tervezésre vonatkozó ajánlatkérést elmúlt év végén. A nyertes tervezőnek 5 alternatívát kellett megvizsgálnia a műszaki tartalom, élettartam és várható kiépítési költség tekintetében.  Tervező az alábbi alternatív műszaki megoldásokat vizsgálta meg és az alábbi megállapításokat tette:

- A jelenlegi rétegrend meghagyásával új gumilap kiépítése

Várható élettartam minőségromlás nélkül: Alépítmény legfeljebb 5 év, gumilap legfeljebb 7 év.

Tervezői költségbecslés anyagköltségre és munkadíjra: bruttó 10.120.630,- Ft.

- A jelenlegi rétegrend meghagyásával öntött gumiburkolat kiépítése

Várható élettartam minőségromlás nélkül: Alépítmény legfeljebb 5 év, gumiburkolat minimum 10 év.

Tervezői költségbecslés anyagköltségre és munkadíjra: bruttó 30.025.340,- Ft.

- Új alépítményi rétegrend kialakítása és gumilap csere

Várható élettartam minőségromlás nélkül: Alépítmény legalább 10 év, gumilap legfeljebb 7 év.

Tervezői költségbecslés anyagköltség és munkadíj: bruttó 17.543.780,- Ft.

- Új alépítményi rétegrend kialakítása és öntött gumiburkolat kiépítése

Várható élettartam minőségromlás nélkül: Alépítmény legalább 10 év, gumiburkolat legalább 10 év. Tervezői költségbecslés anyagköltség és munkadíj: bruttó 35.919.410,- Ft.

- Alépítménycserével aszfaltburkolat kiépítésének lehetősége

Várható élettartam minőségromlás nélkül: Alépítmény legalább 10 év, aszfaltburkolat legalább 10 év. Tervezői költségbecslés anyagköltség és munkadíj: bruttó 19.410.680,- Ft.

Az alternatív műszaki megoldásokat az Önkormányzat Beszerzési Munkacsoportja a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elnökének bevonásával 2024.01.15. napján megtárgyalta és a végleges műszaki tartalomra az alábbi javaslatot tette a polgármester, mint döntéshozó részére:

A kosárlabdapálya felújítását a 3. tervezői változat alapján javasolja megvalósítani, azaz a felújítás alépítménycserével és új gumilapok elhelyezésével valósuljon meg, melynek költsége bruttó 17.543.780,- Ft a tervezői költségbecslés alapján.

Amennyiben a város költségvetése lehetővé teszi, úgy a kosárlabdapálya felújítása a 4. tervezői verzió alapján, azaz alépítmény cserével és öntött gumiburkolattal javasolja megvalósítani, amennyiben a 2024. évi költségvetési keret lehetőséget biztosít bruttó 35.919.410,- Ft költség betervezésére.

A végleges kiviteli tervet és tervezői költségvetést, költségvetési kiírást Megrendelő által kiválasztott fenti műszaki tartalom egyikére kell elkészítenie a tervezőnek, mely műszaki tartalom a városi költségvetés elfogadását követően válhat ismertté. A tervdokumentáció elkészítésének időszükséglete a megrendeléstől számított 3-4 hét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének …./2024. (I. 25.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köztéri kosárpálya (Szilfákalja 33. sz. mögött) felújításával kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Határidő: 2024. március 1.

Hajdúszoboszló, 2024. január 15.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető