| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | …………….……………………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/7565/2026. A 2026. március 26-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: |  | Pataki Zsuzsanna városfejlesztési ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság; |  |
|  | Döntés jellege: |  | egyszerű többség (Mötv. 42.§ 8. pontja alapján) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

az önkormányzati víziközmű rendszeren 2026. évben tervezett felújításokról és beruházásokról

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottság!

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szakemberei a mellékelt, előző évivel megegyező megállapodás tervezetet küldték meg részünkre (1. sz. melléklet). A megállapodás a 2026. évi használati díj víziközmű-rendszeren (ivóvíz és szennyvíz) történő felhasználására, a nevesített fejlesztések elvégzésére vonatkozik. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a szerint a jogszabályban, vagy üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj esetén az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött használati díjat elkülönített számlán kezeli, amelyet kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására, továbbá az e törvényben meghatározott feladatokra használhat fel.

Hajdúszoboszló esetében a használati díj mértéke:

- ivóvíz szakágon: 30.500.000,-Ft + 27% ÁFA bruttó 38.735.000,-Ft,

- szennyvíz szakágon: 28.622.050,-Ft + 27 % Áfa bruttó 36.350.004,-Ft.

Az ÉRV Zrt. - a 2/2025. (II.11.) EM rendelet 1.§ (3) bekezdése értelmében – a 2026. évre vonatkozóan nem kötelezett gördülő fejlesztési terv készítésre, így a megállapodás tervezetben részletezte azokat az elengedhetetlenül fontos feladatokat, amelyeket ez évben a használati díjból finanszírozni szeretne.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2026. évre meghatározott feladatokat és azok tervezett költségeit:

| Ssz. | Fejlesztési munka megnevezése | Tervezett nettó értéke Ft-ban |
| --- | --- | --- |
|  | IVÓVÍZ KÖZMŰ |  |
| 1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 4.575.000,- |
| 2. | Hajdúszoboszló vízműtelep belső kommunikáció, vízkút felügyelet egységesítése | 10.406.500,- |
| 3. | Hajdúszoboszló Rákóczi u. 1-17. sz. 170 fm DN 100 vezeték rekonstrukciója | 11.705.500,- |
| 4. | Hajdúszoboszló Vízműtelep, Jobb 2-es szűrőhenger alsó szűrőgyertyák cseréje | 2.019.000,- |
| 5. | Hajdúszoboszló, Vízműtelepi tolózárcserék DN80, DN200 pillangószelepre alakítva | 1.794.000,- |
| Összesen |  | 30.500.000,- |

| Ssz | Fejlesztési munka megnevezése | Tervezett nettó értéke Ft-ban |
| --- | --- | --- |
|  | SZENNYVÍZ KÖZMŰ |  |
| 1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 4.293.000,- |
| 2. | Hajdúszoboszló szennyvízrendszeren szivattyúk, keverők felújítása | 5.500.000,- |
| 3. | Hajdúszoboszló 8-as és 3-as szennyvízátemelőkben szivattyúk cseréje | 11.000.000,- |
| 4. | Hajdúszoboszló 1-es átemelőben szivattyúk cseréje (2db 7,5 kW-os Hidrostal) | 6.000.000,- |
| 5. | Hajdúszoboszló 5-ös szennyvízátemelőben frekvenciaváltó csere (30kW-os) | 1.829.050,- |
| Összesen |  | 28.622.050,- |

A víztorony erősáramú és irányítástechnikai tervezése, felújítási munkálatai folyamatban vannak valamint a tető vízszigetelésének helyreállítása is, mely a tavalyi évben történt viharkár után szükséges felújítani. A víztorony medenceterének felújításához kapcsolódóan, a gépészeti háttér megteremtését követően van lehetőség a torony leeresztésére, ezek után tudják a pontos belső állapotát felmérni, majd meghatározni a belső térszigetelés mértékét. Ez a felújítási munka összefügg az Oláh Gábor utca 16. szám alatti telephely korszerűsítési munkálataival, mely információn alapján tavasszal elészül. A torony szerkezetét is szükséges vizsgálni a különböző távközlési antennák elhelyezése (antennák rögzítése) miatt, ezek a munkálatok is csak a torony leeresztését követően tudnak befejeződni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2026. (III. …..) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által a 2026. évi használati díjból tervezett munkákat az alábbiak szerint:

| Ssz. | Fejlesztési munka megnevezése | Tervezett nettó értéke Ft-ban |
| --- | --- | --- |
|  | IVÓVÍZ KÖZMŰ |  |
| 1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 4.575.000,- |
| 2. | Hajdúszoboszló vízműtelep belső kommunikáció, vízkút felügyelet egységesítése | 10.406.500,- |
| 3. | Hajdúszoboszló Rákóczi u. 1-17. sz. 170 fm DN 100 vezeték rekonstrukciója | 11.705.500,- |
| 4. | Hajdúszoboszló Vízműtelep, Jobb 2-es szűrőhenger alsó szűrőgyertyák cseréje | 2.019.000,- |
| 5. | Hajdúszoboszló, Vízműtelepi tolózárcserék DN80, DN200 pillangószelepre alakítva | 1.794.000,- |
| Összesen |  | 30.500.000,- |

| Ssz | Fejlesztési munka megnevezése | Tervezett nettó értéke Ft-ban |
| --- | --- | --- |
|  | SZENNYVÍZ KÖZMŰ |  |
| 1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 4.293.000,- |
| 2. | Hajdúszoboszló szennyvízrendszeren szivattyúk, keverők felújítása | 5.500.000,- |
| 3. | Hajdúszoboszló 8-as és 3-as szennyvízátemelőkben szivattyúk cseréje | 11.000.000,- |
| 4. | Hajdúszoboszló 1-es átemelőben szivattyúk cseréje (2db 7,5 kW-os Hidrostal) | 6.000.000,- |
| 5. | Hajdúszoboszló 5-ös szennyvízátemelőben frekvenciaváltó csere (30kW-os) | 1.829.050,- |
| Összesen |  | 28.622.050,- |

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2026. évben az ivó- és szennyvízszolgáltatás vonatkozásában a használati díj felhasználására vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2026. március 13.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető