| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu | 14. …………….……………… sorszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: HSZ/32860/2023 A 2023. november 23-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Kiss Andrea városfejlesztési ügyintéző |
| --- | --- | --- |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki; Pénzügyi és Gazdasági Bizottságok |
|  | Döntés jellege: | minősített többség (Mötv. 42. § 1. szerint) |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a víztorony felújításával kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelet Bizottságok!

A víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódóan az Önkormányzatnak elkülönített számlát kell vezetnie, melyen az elmúlt 10 évben 54 millió Forint gyűlt össze. Ez az összeg a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. értelmében kizárólag a  víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására használható fel.

A felhalmozódott összeg nagyságrendjére való tekintettel felvettük a kapcsolatot az ÉRV Zrt. képviselőivel. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy az elvégzendő feladatok közül a legfontosabb fejlesztés a víztorony belső vízterének a felújítása, mely sokáig nem odázható.

A tavalyi évben a Debreceni Vízmű Zrt. készíttetett egy szakvéleményt a víztorony műszaki állapotára, melyben rögzítésre került, hogy a torony műszaki állapota statikai szempontból továbbra is megfelelő, de a víztérben használt bevonat leválásai és az ebből kialakuló pangó vizek miatt a vízminőség nem biztosítható. További kritikus jelenség a víztér födém bordáinak korróziója, ez a folyamat begyorsulhat és az eredetileg nagy biztonsággal tervezett U-profil anyaga jelentősen elvékonyodik és javíthatatlanná válik.

A szakemberek javasolták, hogy első lépésként készüljön a víztorony felújításáról kiviteli terv, majd ennek és a tervezői költségvetésnek az ismeretében lehet szakaszolni, hogy milyen munkák készüljenek el az I. ütemben, amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem elégséges.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a víztorony felújításának kivitelei tervei készüljenek el, ezt követően a pontos műszaki tartalom és várható költségek ismeretében szülessen döntés a beavatkozás mértékéről, üteméről.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat, hogy az előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének…/2023. (XI. 23.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatja a víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó elkülönített számlán lévő keret terhére a víztorony felújítási munkáinak előkészítését, a kiviteli tervdokumentáció elkészítését.

A felújítási munkák előkészítésével, a kivitelei tervek elkészíttetésével az ÉRV Zrt.-t (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) bízza meg.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal, tervek elkészítése 2024.05.31.”

Hajdúszoboszló, 2023. november 8.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető