| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 19. …………….……………………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/32860/2023 A 2023. november 23-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: |  | Hajdu Ildikó városfejlesztési ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  | egyszerű többség |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a kosárpálya felújításával kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Képviselő-testület elmúlt ülésén arról döntött, hogy támogatja a Szilfákalja 33. sz. alatti lakótömb mögött található kosárlabdapálya (streetball) burkolatának felújítását és a felújítás tervdokumentációjának elkészítésére legfeljebb 600eFt összeget biztosított az előkészületek mielőbbi megkezdése érdekében. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan kérte megvizsgálni a jelenlegi pályaszerkezet alkalmasságát, annak megtartása milyen hatással lenne a új burkolat várható élettartamára, párhozamot vonva az új rétegrenddel történő kialakítással.

A döntést követően az iroda előkészítette és elindította a tervezésre vonatkozó ajánlatkérést, mely a tájékoztató készítése időpontjában még folyamatban van. Eredményes ajánlattételi eljárást követően a nyertes tervezőnek több alternatívát szükséges vizsgálnia a műszaki tartalom, élettartam és várható kiépítés tekintetében, mely vizsgálatot követően lesz lehetőség dönteni a kiválasztott megvalósítandó műszaki tartalom mellett.

A tervkészítés időszakában tervezőnek több alternatívát is meg kell vizsgálnia dokumentáltan, az alábbi szempontok alapján:

- A jelenlegi rétegrenddel történő új gumilap kiépítésének lehetősége a várható élettartam megjelölésével és tervezői költségkalkulációval.

- A jelenlegi rétegrenddel történő öntött gumiburkolat kiépítés esete a várható élettartam megjelölésével és tervezői költségkalkulációval.

- Amennyiben a meglévő rétegrend nem megfelelő, úgy a megfelelő rétegrenddel történő új gumilap kiépítésének lehetősége, a várható élettartam megjelölésével és tervezői költségkalkulációval.

- Amennyiben a meglévő rétegrend nem megfelelő, úgy a megfelelő rétegrenddel történő öntött gumiburkolat kiépítésének lehetősége a várható élettartam megjelölésével és tervezői költségkalkulációval.

- A jelenlegi rétegrenddel történő aszfaltburkolat kiépítésének lehetősége a várható élettartam megjelölésével és tervezői költségkalkulációval.

A tervdokumentáció elkészítésének határideje az ajánlatkérésben foglaltak alapján: 2023. december 10. A végleges kiviteli tervet és tervezői költségvetést, költségvetési kiírást Megrendelő által kiválasztott fenti műszaki tartalom egyikére kell elkészíteni.

Javasoljuk, hogy a végleges műszaki tartalomra az Önkormányzat Beszerzési Munkacsoportja tegyen javaslatot döntéshozó részére a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elnökének bevonásával. A döntésről készüljön tájékoztatás a körzet önkormányzati képviselője részére és a Képviselő-testületet következő ülésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat, hogy az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (XI. 23.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben foglaltakat és felkéri a Beszerzési Munkacsoportot a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elnökének bevonásával tegyen javaslatot döntéshozó felé a kosárpálya felújítás műszaki tartalmára vonatkozóan, melynek eredményéről adjon tájékoztatást a körzet egyéni önkormányzati képviselője és a Képviselő-testület részére.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: döntést követő, soron következő ülés”

Hajdúszoboszló, 2023. november 07.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető