| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: +36 70 489 4633 | 11. kódszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: HSZ/33598/2022 A 2022. október 20-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Kiss Andrea városfejlesztési ügyintéző |
| --- | --- | --- |
|  | Ellenőrizte: |  |
|  | Megtárgyalja: | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
|  | A testületi döntés minősége: | minősített többséget igénylő |

ELŐTERJESZTÉS

az Aranykapu Óvodához vezető bekötőút felújításával kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Mester József Képviselő úr elmúlt testületi ülésen a tárgyban elhangzott interpellációja kapcsán adott válaszban jeleztük, hogy a zug kátyúzása történt meg az idei kátyúzási keretből, mely nem azonos annak teljes felújításával. Képviselő úr kérte a zug teljes felújítását.

Felkérés alapján a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt, ajánlatot kért be a folyóka és a teljes útfelület felújítására vonatkozóan. A cég által felkért kivitelező felmérése alapján a folyóka újraépítése és a meglévő töredezett burkolat felmarása, újra aszfaltozása az ajánlat szerint bruttó 8.925.179,-Ft.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a zug útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítását, úgy a megvalósítás az alábbiak szerint történhet:

1/ A rendelkezésre álló előzetes ajánlat alapján, keretösszeg biztosítása mellett a Hivatal lebonyolítja az ajánlatkérést, azonban annak időszükséglete miatt a megvalósítás már csak 2023. év tavaszán lehetséges, ugyanis az aszfaltkeverők általában november 15-ével leállnak. Ez esetben célszerűbbnek látjuk a 2023. évi költségvetésben tervezni ezen felújítás költségét.

2/ Amennyiben a Képviselő-testület támogatja annak idei felújítását, úgy közvetlenül saját cégét megbízhatja a feladat elvégzésével, mely 12%-os igazgatási költség figyelembe vételével bruttó 9.996.200,-Ft biztosítását teszi szükségessé. Ez esetben a felújítás még 2022. évben elkészül.

Mind a közterületek felújítására, mind pedig a helyi utak kátyúzására elkülönített keretek felhasználásra kerültek, az általános tartalékkeret - annak további feltöltése után - pedig várhatóan felhasználásra kerül az energia többletkiadások miatt.

Az Iroda „felügyelete” alá tartozó keretek közül az intézményfelújítási kereten van még értékelhető mértékű megtakarítás, azonban az új bölcsőde építése kapcsán a kivitelező már korábban jelzett többlettámogatási igényt - jelenleg a konkrét igény alátámasztásán dolgozik, a szerződés teljesítési határideje ez év december hónap, így amennyiben az igénye jogos, úgy a többletköltségre vonatkozó kötelezettségvállalás is idei kell legyen -, a nyertes intézményi uniós pályázataink megvalósításához is szükség lesz többletforrás biztosítására már az előkészítés - tervezés -  időszakában is, valamint a további intézményi klímabeszerzés fedezetét is ez a költséghely tudja biztosítani, továbbá az intézmények részéről is merülhet fel még nem várt kiadás az év végéig.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az útfelújítás idei elvégzését, úgy a fenti várható feladatok egy részének következő évre történő átütemezése mellett maradhat szabad forrás a 2022. évi intézményfelújítási kereten.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2022. évi városi költségvetés intézményfelújítási kerete (14.sz. melléklet 2/ÖK sor) terhére az Aranykapu Óvodához vezető bekötőút felújítását és biztosítja a kivitelezéshez szükséges bruttó 9.996.200,-Ft összeget. A munkálatok elvégzésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t bízza meg.

Határidő: azonnal és megvalósításra 2022. december 31.

Felelős:   Polgármester

Jegyző

VG NZrt. – vezérigazgató

Hajdúszoboszló, 2022. október 12.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető