| száma | közbeszerzés tárgya | tervezett CPV-kód | közbeszerzés típusa | tervezett eljárásrend, eljárástípus | tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása) | előzetes összesített tájékoztató |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hajdúszoboszló, Szabadidő Park I. ütem kivitelezési munkálatai | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. január | nem |
| 2. | Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón című, TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítójú projekt megvalósításához Dózsa György úti kerékpárút és csomópont-fejlesztés, valamint az Ady E. utca - Kenézy utca, és Kálvin tér-Hősök tere közötti kerékpárút szakaszok létesítése | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. február | nem |
| 3. | Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón című, TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítójú projekt megvalósításához Hajdúszoboszlót és Ebest összekötő hivatásforgalmi kerékpárút létesítése | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. március | nem |
| 4. | Kátyúzási feladatok 2018-ban | 45233142-6 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. április | nem |
| 5. | A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005 azonosítójú, (H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón című projektben – „Kálvin tér és környezetének rekonstrukciója” | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. április | nem |
| 6. | A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005 azonosítójú, (H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón című projektben - „Helyi termék és kézműves piac kialakítása” | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. április | nem |
| 7. | A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018 azonosítójú, hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése című projekt kivitelezési munkálatai | 45214100-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. április | nem |
| 8. | Háziorvosi központi ügyelet ellátása | 85144000-0 | szolgáltatás | uniós értékhatárt elérő | 2018. április | nem |
| 9. | Földgáz energia beszerzése | 09123000-7 | árubeszerzés | uniós értékhatárt elérő elektronikus árlejtés közös közbeszerzés | 2018. április | nem |
| 10. | A TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítójú, Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében című projekt kivitelezési munkálatai | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. május | nem |
| 11. | A Hajdúszoboszló, Szabadidő Park II. ütem kivitelezési munkálatai | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. június | nem |
| 12. | Gyógyhelyfejlesztés Hajdúszoboszlón (GINOP-7.1.9-17) pályázat keretében Fürdő utca megújításának kivitelezési munkálatai | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. szeptember | nem |
| 13. | Gyógyfürdő előtti parkoló átépítési munkálatai | 45000000-7 | építési beruházás | uniós értékhatár alatti nyílt, közvetlen felhívás | 2018. szeptember | nem |

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE